晶晶日上

开发前需求确认与外部依赖清单

需求确认版

目的：在不扩大需求范围的前提下，明确开发交付项、外部依赖、需求决策项与上线前置条件。

| 项目 | 晶晶日上——数字人 IP 经纪·定制圆梦平台 |
| --- | --- |
| 编制依据 | 现有工程交接包、App 功能审阅稿、商业计划书 V6.0、口头回复 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026 年 9 月 9 日 |
| 使用方式 | P0 项请在开发启动当日确认；未确认项按本文“默认处理规则”执行，不得默认为已完成。 |

1. 本次确认的基本原则

甲方负责确认“业务要达到什么结果”和提供账号/资质/供应商权限；研发负责把已确认的业务结果转化为可执行技术方案。

外部服务统一区分：未实现、已实现、已配置、沙箱验证、生产验证。不用“接好了”笼统描述。

涉及支付、iOS 收费、实名、人脸、电子签、AI 标识、备案等事项，研发只做工程实现与材料梳理，不代替支付机构、平台审核或法律/财税行业的专业判断。

2. 目前已确认的事项与仍需核验的部分

| 事项 | 已确认 | 仍需核验/补充 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专属数字人 | 已确认需要“一次创建、长期复用”的专属数字分身。 | 火山引擎账号可授权研发登录；具体是否已开通“持久化数字人/数字分身”产品、API 名称、配额、商用权限仍需研发登录后核验。 | P0 |
| 资质与备案 | 已提前做过审查并沟通。 | 需落到具体材料：主体、备案号/申请状态、经营范围、App 备案、ICP 等；iOS 审核和支付路径仍未最终确定。 | P0 |
| 支付 | 祝福类订单倾向普通支付；项目撮合类是否采用持牌机构担保/分账，将进一步梳理。 | 需按业务线逐项冻结资金路径、收款主体、退款、分账、发票与结算责任。 | P0 |
| 项目主线 | 产品不是短剧播放平台，核心是数字人经纪 + 样片/计划书 + 项目发起 + 席位认领 + 制作进度 + 成片交付。 | 需冻结项目角色、承制方、里程碑、交付物、审核与变更规则。 | P0 |
| iOS | iOS 可能存在收费与审核问题。 | 考虑“规避抽成”产品设计前提，同时按实际购买对象和消费场景确认 Apple 允许的支付路径。 | P0 |

3. P0 决策总表（建议先完成本表）

| # | 需确认 | 填写/勾选 | 未确认时研发默认处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付定义 | □ Android 真机验收版 □ 外部服务生产联调版 □ 含 iOS 提审 □ 其他：________ | 默认 Android 真机验收 + 可用外部服务联调， iOS 上架与外部审批取决于实际审批情况。 |
| 2 | 数字人 | 供应商/产品：________；是否支持长期 avatarId：□是 □否 □待核验；影视场景：□必须 □后续 | 无 API 文档/账号 则优先完成 Provider 接口与状态机，不承诺生产建模。 |
| 3 | 支付模式 | 祝福：________；品牌代言：________；定制剧/席位：________；高端项目：________ | 撮合/项目资金路径未冻结前，不开放真实大额项目收款。 |
| 4 | iOS 收费 | 各 SKU 在 iOS 的购买方式：________；是否接受首版 Android 优先：□是 □否 | 未确认则 iOS 只做兼容，不承诺提审通过。 |
| 5 | 实名/活体 | 必须认证的用户：□创建数字人 □艺人接单 □提现 □项目客户 □全部用户；供应商：____ | 未给场景/权限则保留接口，标记外部待办。 |
| 6 | 内容审核 | 文本/图片/视频/剧本哪些必须机审：________；人工审核节点：________ | 未确认则采用“AI输入前 + 生成后 + 项目交付前”三级审核的保守默认方案。 |
| 7 | 项目承制关系 | □平台承制 □第三方工作室承制 □两者并存；交付责任主体：________ | 影响制作团队、任务、合同和资金模型，需尽快确认。 |
| 8 | 合同/签署 | □App内确认留痕 □第三方电子签/CA；服务商：________ | 未选择电子签时只做协议确认与证据留痕，不宣称 CA 电子签。 |
| 9 | 存储/删除 | OSS 账号：________；原始建模素材保留：____天；撤回后删除：____天 | 未确认则使用私有存储、最小必要留存，不公开原始敏感素材。 |
| 10 | 上线主体/资质 | 主体公司：________；App备案：____；ICP：____；其他：____ | 未提供证明材料时统一记为“外部处理中/待核验”。 |

4. 专属数字人：需要补充的产品与 API 信息

当前结论 已经选择“真正持久化数字人”路线。下一步的关键不是再讨论要不要数字人，而是确认火山引擎当前账号中到底购买/开通了哪一种数字人产品，以及它能否返回长期可复用的数字人 ID。

| 确认项 | 需要服务商提供 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 服务商与产品 | 火山引擎具体产品名称/控制台截图/API 文档链接 | 必须 |
| 建模结果 | 创建完成后是否返回长期 avatarId / digitalHumanId / modelId | 必须 |
| 建模素材 | 需要照片、自拍视频还是多段视频；时长/分辨率/动作要求 | 必须 |
| 建模时长 | 通常多久完成；是否异步；失败如何重试 | 必须 |
| 声音 | 是否与人物一起建模；若不是，是否沿用火山声音复刻并返回 voiceId | 必须 |
| 生成方式 | 支持口播、全身动作、换装、背景/场景、图生视频、剧情镜头中的哪些能力 | 必须 |
| 商用范围 | 祝福、品牌广告、定制影视项目是否允许商用；是否有额外授权/审核 | 必须 |
| 删除与撤回 | 是否支持 API 删除模型；撤回授权后服务商侧多久完成删除 | 必须 |
| 价格与配额 | 单个建模费、重训费、生成单价、并发/频控、账户余额/额度 | 建议 |
| 回调/查询 | 建模和视频生成是否支持 webhook；没有时轮询频率限制 | 建议 |

成熟方案建议： 平台自身保存数字人资产元数据和授权关系，第三方只作为 Provider。至少保存 avatar_provider、provider_avatar_id、avatar_status、voice_provider、provider_voice_id、授权版本、撤回/删除状态。业务代码不直接绑定某一家厂商。

5. 支付、担保、分账与结算：必须按业务线拆开确认

为什么必须拆开 “能收款”和“平台撮合资金合规流转”是两件事。当前项目已有支付宝 App 支付沙箱基础，但定制剧/席位/制作方结算是否需要持牌机构担保或平台型分账，仍在梳理。开发前需要先把每种订单归类。

| 业务 | 用户实际购买内容 | 收款主体 | 拟采用支付路径 | 需补充 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99/299/699 祝福视频 | 消费者购买定制内容 | ________ | □普通商户收款 □平台分账 □其他 | 退款时点：____；艺人结算：____ |
| 品牌代言 | 品牌客户购买数字人广告/内容制作 | ________ | □普通商户收款 □平台分账 □对公合同 | 广告审核/发票主体：____ |
| AI创作按次付费 | 用户购买 AI 生成能力/数字内容 | ________ | Android：____；iOS：____ | iOS 需重点确认 IAP 适用性 |
| 定制剧意向金/制作款 | 客户购买剧本/样片/制作服务 | ________ | □第三方担保 □普通收款 □线下合同 | 资金释放节点：____ |
| 角色席位/项目认领 | 用户参与项目并获得明确内容交付物 | ________ | □持牌机构担保/分账 □其他 | 未成团退款、成团后拨付规则：____ |
| 高端定制 | 大额项目制服务 | ________ | □对公合同/里程碑 □线上支付 | 单笔上限、审批、发票：____ |
| 制作团队/艺人结算 | 平台向供给方结算 | ________ | □支付机构直接结算 □平台后结算 | 税务/发票：____ |

iOS 特别说明： Apple 对“App 内解锁/消费的数字内容或功能”和“线下/现实世界服务、特定实时个人服务”等采用不同支付规则。应逐个 SKU 按实际交付性质判断，不能先以“避开平台抽成”为目标再倒推产品描述。最终上架路径需结合当前 App Review Guidelines 与实际审核结果确认。

6. 剧集项目管理主线：需要冻结的业务规则

建议作为产品中心 现有工程已经覆盖样片、项目、席位、里程碑等骨架。下一阶段应把 Project 作为中心对象，而不是继续增加独立页面。成熟影视项目管理的基本结构是：项目 → 阶段 → 任务/负责人 → 交付物版本 → 审核/驳回 → 项目动态 → 资金节点。

| 确认项 | 需回答 | 建议默认方案/说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目如何产生 | □样片订单转项目 □运营后台创建 □高端定制转项目 □以上均可 | 建议以上均可，统一进入同一个 Project。 |
| 项目角色 | 甲方/客户、平台项目经理、编剧、导演/制片、制作工作室、艺人/数字人、审核人分别有哪些权限？ | 至少明确“谁能上传、谁能审核、谁能改进度、谁能看资金”。 |
| 承制模式 | □平台承制 □合作工作室承制 □按项目选择 | 若为第三方承制，应把 production_company / project_member 做成一等实体。 |
| 阶段/节点 | 当前四节点是否继续：剧本/开机/粗剪/成片；比例是否固定？ | 建议节点可配置，不在代码写死。 |
| 任务层 | 是否需要每个节点下有任务、负责人、计划/实际日期、附件、评论？ | 建议需要，这是从“演示流程”进入“真实项目管理”的关键。 |
| 交付物 | 剧本、样片、合同、计划书、粗剪、精剪、成片分别如何上传和版本化？ | 建议每个交付物保留版本、提交人、审核意见、时间。 |
| 客户审核 | 哪些节点需要客户确认？多久不处理可自动确认？能否驳回？免费修改次数？ | 需明确。 |
| 项目动态 | 由谁发布；哪些状态自动生成动态；客户可见范围？ | 建议重要状态自动生成 + 项目经理可补充。 |
| 成团 | 认领期、成团率、席位库存、未成团退款是否仍按当前规则？ | 需以最新 SSOT 确认，避免历史 45/90 天等口径漂移。 |
| 项目结束 | 完成条件是什么；成片在哪里交付/发布；是否需要发行链接/节目编号字段？ | 需进一步明确。 |

7. 实名、审核、存储、电子合同：外部模块需求确认

7.1 实名与活体

| 事项 | 需确认 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 触发条件 | □创建数字人前 □艺人接单前 □提现前 □项目客户支付大额订单前 □所有用户注册时 | 成熟产品通常采用“高风险动作触发”，避免所有普通浏览用户一上来就做强实名。 |
| 服务商 | □阿里云 □火山引擎 □其他：____ | 请提供产品开通页、场景 ID、API 权限。 |
| 数据保存 | 身份证号/姓名/证件照/活体结果分别保存哪些？ | 建议只保存业务必要结果和凭证标识，敏感字段加密，原始材料按最小必要原则处理。 |

7.2 内容审核与 AI 标识

| 事项 | 需确认 | 成熟方案建议 |
| --- | --- | --- |
| 输入审核 | 用户 prompt、祝福台词、品牌文案、剧本是否提交前机审？ | 建议文本先审再进入生成。 |
| 素材审核 | 用户照片/视频、AI生成图片、AI视频是否机审？ | 建议上传后及生成后均审核。 |
| 人工审核 | 品牌代言、定制剧剧本、粗剪、最终成片哪些必须人工复核？ | 建议品牌/项目交付物保留人工审核节点。 |
| AI 标识 | 明示水印/片尾标识/元数据由谁完成？ | 请确认使用供应商能力还是平台后处理。 |

7.3 OSS 与数字资产台账

| 事项 | 需提供/确认 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| OSS | 阿里云账号、地域、Bucket 名称、是否已开通 CDN | 建议私有 Bucket + 临时签名 URL；敏感素材禁止公共读。 |
| 数字人资产 | 长期保存：授权、avatarId、voiceId、素材索引、生成作品、使用订单、收益记录 | 平台数据库作为“权益与使用台账”，不把第三方模型本身当平台金融资产。 |
| 删除规则 | 用户撤回授权后，本地素材、OSS、第三方 avatar/voice 分别多久删除？ | 需要形成可执行的删除任务和审计记录。 |

7.4 电子合同

| 事项 | 需确认 | 默认处理 |
| --- | --- | --- |
| 合同强度 | □App内协议确认/留痕 □需要第三方电子签/CA □高端项目线下签署 | 内如未选服务商，默认只实现协议版本、时间、IP、设备、签署快照留痕。 |
| 服务商 | 如需电子签：________ | 需提供账号、模板、签章主体、回调接口权限。 |

8. iOS 上架与收费：需要单独做一张商品分类表

关于“绕开抽成”： iOS 审核关注的是用户在 App 中实际购买/获得什么，而不是业务内部如何命名。对 App 内数字内容/功能解锁、现实世界服务、个人实时服务等，Apple 的支付规则不同。建议先做 SKU 分类，再决定 IAP、Apple Pay/第三方支付或其他路径，并在 App Review Notes 中如实说明商业模式。

| SKU | 实际交付性质 | 拟采用路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 文生图/文生视频按次生成 | App 内直接获得数字内容 | □IAP □其他（说明依据）：____ | 需确认 |
| 祝福视频 | 用户定制并收到专属数字视频 | □IAP □第三方支付 □待 Apple 审核确认 | 建议提交前专项核对 |
| 品牌代言 | 品牌购买广告制作/投放服务 | □第三方支付/对公 □其他 | B端服务与内容交付边界需明确 |
| 定制剧/样片 | 编剧、制作、项目管理等项目制服务 | □第三方支付/合同 □其他 | 需把“服务”与 App 内数字内容解锁区分清楚 |
| 角色席位/项目认领 | 对应参演/署名/成片等交付 | □第三方支付 □待审核确认 | 高风险项，建议审查说明材料提前准备 |

9. 资质、备案与生产账号：需提供“状态 + 证明材料”

| 材料/账号 | 需要提供 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 上线运营主体 | 公司全称、统一社会信用代码、经营范围、联系人 | □已提供 □待提供 |
| 域名/ICP备案 | 主体、备案号、域名控制权 | □已完成 □办理中 □待核验 |
| App 备案 | 备案主体、App 名称/包名、备案号或申请截图 | □已完成 □办理中 □待启动 |
| 算法/AI相关备案或登记 | 由法务/服务商给出适用结论及当前状态 | □已完成 □办理中 □待专业确认 |
| 支付商户/平台产品 | 支付宝/微信/持牌机构产品名、进件主体、状态 | □生产可用 □沙箱 □申请中 |
| Apple Developer | 团队账号、Bundle ID、证书、App Store Connect 权限 | □可提供 □未开通 |
| Android 签名 | 正式 keystore、alias、密码离线交付 | □已提供 □待提供 |
| 阿里云 | RAM/OSS/实人/内容安全相关权限 | □已提供 □待提供 |
| 火山引擎 | API/数字人/语音/视频模型权限 | □已提供 □待提供 |
| 生产服务器/数据库 | SSH、生产 .env、备份、域名/DNS | □已提供 □待提供 |

10. KPI 与数据看板：先确认“要看什么”

建议第一版只做与商业主线直接相关的漏斗和项目效率指标：

| 指标域 | 建议第一版指标 |
| --- | --- |
| 用户/数字人 | 注册数、数字人创建成功率、建模时长、建模失败率、活跃数字人数 |
| 祝福/代言 | 下单转化、支付成功率、平均客单、交付时长、退款率、复购率 |
| 定制项目漏斗 | 意向金 → 选剧 → 剧本定稿 → 样片完成 → 转正式项目 → 成团 → 成片交付 |
| 项目管理 | 里程碑准时率、平均延期天数、修改轮次、粗剪驳回率、项目周期 |
| AI 成本 | 单个数字人建模成本、单条作品 AI 成本、失败重试成本、供应商日/月成本 |
| 支付/资金 | 支付成功、退款、待结算、已结算、异常对账单 |

需确认： 交付是否要求后台 KPI 看板？若要求，优先做上述基础看板；推荐算法、复杂归因和增长模型建议后续迭代。

11. 参考成熟产品的建议默认方案（未有明确方案时可参考）

| 领域 | 建议默认方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 专属数字人 | Provider 抽象 + 长期 avatarId/voiceId + 异步建模状态 + 可撤回/删除。 | 避免业务被单一 AI 厂商锁死。 |
| 项目管理 | Project 为中心，阶段下有 Task/Owner/Deadline/Deliverable/Version/Review。 | 比只做四个里程碑更接近日常制片协同。 |
| 支付 | 普通小额服务与平台撮合/项目资金分开建模；大额/多方资金不自建资金池。 | 支付机构能力和业务责任边界优先于“接口能不能调用”。 |
| 身份认证 | 在创建数字人、接单、提现、大额项目等高风险动作触发。 | 降低普通用户使用阻力，同时保留关键环节实名。 |
| 电子合同 | 普通低风险流程做协议快照留痕；需要强证据链/企业签章时接第三方电子签。 | 不把一个勾选框宣传成 CA 电子签。 |
| 存储 | 敏感原始素材进私有对象存储；业务侧只发短时签名 URL。 | 降低公开 URL 和本地 uploads 风险。 |
| 审核 | 生成前文本审核 + 生成后媒体审核 + 项目关键节点人工复核。 | 适合 AI 内容和高客单价定制项目。 |
| iOS | 逐 SKU 按实际消费场景确定支付路径，提前准备 App Review 解释材料。 | 避免后期因支付路径整体返工。 |

12. 开发的交付边界与默认处理规则

研发代码独立交付，外部审批项可单独列状态，但会影响正式上线时间。

| 未决/外部阻塞 | 代码级内研发处理 | 交付口径 |
| --- | --- | --- |
| 数字人 API 未给/未开通 | 完成 AvatarProvider、数据库生命周期、任务状态、前端流程；标 EXTERNAL_BLOCKED。 | 不伪造生产建模完成。 |
| 支付担保/分账未定 | 支付宝沙箱/已可用普通支付继续验证；撮合/大额项目关闭真实收款开关。 | 不自建“假担保/假分账”。 |
| iOS 支付路径未定 | 完成通用代码兼容和 iOS 构建准备；不承诺 App Store 提审/通过。 | Android 可先作为验收主端。 |
| 资质未给证明 | 在交付报告中标“已口头确认/材料待核验/办理中”。 | 研发无法出具合规结论。 |
| 电子签服务商未定 | 完成协议版本与确认留痕。 | 研发不宣称具有 CA 电子签效力。 |
| OSS 未开通 | Provider 保留，本地只用于开发；生产敏感素材功能不上线。 | 账号到位后切换并测试、验收。 |
| 内容审核权限未开 | 实现审核适配层与阻断策略；生产发布前仍需人工审核。 | 不以“审核 API 未开”为理由自动放行。 |

13. 甲方回复页（建议直接填写后回传）

请优先回复 P0 项。若部分事项暂时无法确认，请填写“按建议默认方案执行”或“后续确认”，无需一次性自行设计技术细节。

| 确认事项 | 回复 |
| --- | --- |
| P0-01 交付定义 |  |
| P0-02 火山引擎数字人具体产品/API/账号权限 |  |
| P0-03 各业务支付方式及收款/结算主体 |  |
| P0-04 iOS 各 SKU 的支付处理原则 |  |
| P0-05 实名/活体触发范围及服务商 |  |
| P0-06 内容审核范围及人工审核节点 |  |
| P0-07 项目承制关系与制作团队角色 |  |
| P0-08 电子合同方案 |  |
| P0-09 OSS 与原始素材留存/删除规则 |  |
| P0-10 上线主体、备案/资质当前材料状态 |  |
| P1-01 是否要求版 KPI 看板 |  |
| P1-02 是否要求版系统推送/短信登录/iOS 真机 |  |

14. 参考说明

项目内部依据：晶晶日上《商业计划书 V6.0》用于确认长期商业主线；《工程交接总览》《App 功能模块与全量文案审阅底稿》用于确认当前工程实态。

iOS：参考当前 Apple App Review Guidelines 第 3.1 节支付规则。具体 SKU 是否适用 IAP 或其他支付方式，应结合实际业务、地区和最终审核意见确认。

APP 备案：参考工业和信息化部关于移动互联网应用程序备案工作的现行要求；实际进度以主体备案材料和接入服务商/主管部门状态为准。

云服务与实名：参考甲方现有阿里云/火山引擎账号已开通产品的正式控制台和 API 文档，研发以“实际权限可调用”为验收依据。

本文为产品/技术需求确认材料，不替代法律、税务、支付合规或平台审核专业意见。