晶晶日上

V1 产品与业务建设方案

业务范围｜决策事项｜第三方条件｜行业参考

会议审议稿 V1.2

2026-09-11

文件定位 本文件用于一次正式项目会议中统一业务认知、确认 V1 建设边界、逐项完成 D01–D23 业务决策，并把第三方服务、资质和后续规划分开管理。文件面向影视、运营、商务、法务、财务与开发团队共同使用，不要求读者具备软件技术背景。

| 项目阶段 | V1 建设与国内正式上线准备 |
| --- | --- |
| 主系统形态 | C端 App + A端运营管理中心 + B端合作机构工作台 |
| 业务中心 | 影视项目 |
| 决策编号 | D01–D23 |
| 状态分类 | 可直接启动 / 待业务决策 / 待第三方或资质 / 后续规划 |

| 0 | 阅读说明与文件控制 先读这一部分即可理解本文件怎么用 |
| --- | --- |

## 0.1 文件目的

当前项目已经具备较完整的 C 端业务雏形，下一阶段的重点不再是继续增加展示页面，而是把业务规则、平台内部管理、合作机构协作、第三方能力和正式上线条件统一到同一套项目基线中。本文件不替代法务、财税或资质专业意见；它用于明确“业务希望怎样运行、平台需要管理什么、哪些事项由外部条件决定”。

## 0.2 四类事项的管理方式

| 状态 | 定义 | 会议动作 | 会后处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 可直接启动 | 业务边界已明确，主体建设不需要等待其他决策。 | 确认范围，不逐项争论细节。 | 直接纳入 V1 建设计划。 |
| 🟡 待业务决策 | 模块确定存在，但合同、比例、权限、退出等规则需要选择。 | 现场勾选 D01–D23。 | 按会议结论固化规则。 |
| 🔴 待第三方/资质 | 取决于外部账号、服务权限、公司主体、备案、商店或专业意见。 | 确认负责人、资料、目标时间。 | 独立跟踪，不与内部建设混为一谈。 |
| ⚪ 后续规划 | 明确不属于 V1，但未来可能建设。 | 确认“不进 V1”。 | 作为后续路线图保留。 |

## 0.3 统一编号

文档、全景图、会议 PPT、会议决议表和后续开发任务统一使用同一套编号。已有编号含义不再随意修改；新增事项只增加新编号。

| 编号 | 对应内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| R | 参与角色 | R01 个人用户 / 数字人权利人 |
| C | C端 App | C03 项目参与 |
| A | A端运营管理中心 | A07 项目收入与结算 |
| B | B端合作机构工作台 | B02 项目协作 |
| M | 平台核心业务 | M03 影视项目 |
| X | 第三方服务 / 发行渠道 | X01 火山引擎 |
| Q | 正式上线条件 | Q04 APP备案 |
| F | 后续规划 | F03 影视收益自动分账 |
| D | 业务决策 | D13 每个项目再次确认 |

| 目录 | 正文结构 本目录与标题编号保持一致，会议可直接按编号跳转讨论 |
| --- | --- |

| 1 | 项目总览 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目定位与边界 |
| 1.2 | 三端分工与统一业务档案 |
| 1.3 | 业务系统全景图 |
| 2 | 第一部分｜目前可以直接启动建设的内容 |
| 2.1 | 账号、机构与数字人关系 |
| 2.2 | A端运营管理中心 |
| 2.3 | 剧本与内容方案 |
| 2.4 | 影视项目档案与关键节点 |
| 2.5 | 内容版本与验收 |
| 2.6 | 消费订单 |
| 2.7 | 发行收入与项目结算 |
| 2.8 | 经营数据与报表 |
| 3 | 第二部分｜业务规则待决策 D01–D23 |
| 3.1 | 合同、权利与项目收入 |
| 3.2 | 剧本、制作与项目运行 |
| 3.3 | 组织、账号与权限 |
| 3.4 | 结算、平台收入与售后 |
| 3.5 | 权利边界与 iOS 收费 |
| 4 | 第三部分｜第三方服务与正式上线条件 |
| 4.1 | 火山引擎 |
| 4.2 | 阿里云 |
| 4.3 | 支付宝 |
| 4.4 | 电子签 |
| 4.5 | 公司主体、软著、备案与应用商店 |
| 4.6 | 资料与账号一次性收集表 |
| 5 | 第四部分｜成熟行业机制与采用建议 |
| 5.1 | 创作者 / MCN 机制 |
| 5.2 | 影视内容版本协作 |
| 5.3 | 轻量项目管理 |
| 5.4 | 结算与经营看板 |
| 6 | 附录 |

| 1 | 项目总览 先统一“这个平台是什么、由谁使用、管理什么” |
| --- | --- |

## 1.1 项目定位与边界

项目定位 晶晶日上是一套连接数字人权利人、MCN、剧本方、制作方、企业客户与影视项目的数字经纪与项目管理平台。它的核心价值是把人、授权、剧本、项目、交付、合同、发行收入和结算记录放到同一套业务体系中。

V1 不把晶晶日上做成短剧播放平台，也不试图替代专业 AI 影视制作工具。真正的内容制作可以发生在火山引擎或其他专业制作平台；剧组内部也可以继续使用自己熟悉的工作方式。晶晶日上负责保存经过确认的项目事实、协议、版本、节点和结算结果。

| 边界 | V1负责 | V1不负责 |
| --- | --- | --- |
| 内容制作 | 管理创作方向、版本、确认与交付记录 | 替代专业AI短剧制作平台 |
| 项目管理 | 管理关键节点、参与者、合同、交付与发行状态 | 管理剧组每天的通告、场务和详细制片任务 |
| 资金 | 管理消费订单、发行收入台账、结算单和付款记录 | V1自动完成影视项目利润分账 |
| 发行 | 记录发行渠道、上线信息和实际结算 | 自建短剧播放平台 |

## 1.2 三端分工与统一业务档案

| 端 | 主要使用者 | 主要职责 | V1策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| C端 App | 个人用户、数字人权利人 | 创建/管理数字人、选择内容方向、参与项目、审核版本、查看项目进度和本人结算 | 保留现有App主体，重点完成真实数据和业务贯通 |
| A端 运营管理中心 | 平台运营、商务、法务、财务、管理层 | 管理用户/机构/数字人/项目/合同/订单/发行收入/结算/审核/报表 | V1重点建设，承担大量代操作 |
| B端 合作机构工作台 | MCN、剧本方、制作方 | 管理旗下数字人、项目协作、剧本提交、制作交付、机构数据与结算 | 分阶段开放；V1可由A端代办 |

三端使用的是同一套“平台统一业务档案”：同一个用户、数字人、剧本版本、项目、合同、交付内容、订单和结算记录只有一份正式记录。不同端只是在权限、视图和操作方式上不同。

1.3 业务系统全景图｜图 1  晶晶日上业务系统全景图 V1.0

绿色：已明确 / 可建设｜黄色：待业务决策｜红色：待第三方或资质｜灰色：后续规划

| 2 | 第一部分｜目前可以直接启动建设的内容 以下内容不需要等待新的商业判断，可直接作为 V1 建设范围 |
| --- | --- |

## 2.1 R / M01｜账号、机构与数字人关系

把“登录平台的人”“合作机构”“数字人”分成三个清晰概念。数字人是被授权、可参与项目的数字身份和业务档案，不是登录账号。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 个人 | 可以拥有自己的数字人，也可以仅作为消费者使用平台。 |
| 机构 | 可以是 MCN、剧本方、制作方或企业客户，一个机构可以有多个工作人员。 |
| 数字人 | 记录权利人、管理机构、授权状态、长期真人数字能力状态、历史项目与结算。 |
| 关系 | 机构管理数字人不等于拥有数字人；绑定与解绑都保留生效日期和历史。 |

建设结论：直接建设。D10、D13、D14、D22只决定具体业务规则，不改变主体关系。

## 2.2 A01–A10｜A端运营管理中心

A端是 V1 最重要的新增能力。它是公司内部的业务工作台，不是单纯的“技术后台”。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| A01 用户与机构 | 查看个人、机构、成员和关系。 |
| A02 数字人档案 | 查看真人身份、授权、合作机构、项目履历和状态。 |
| A03 剧本库 | 维护内容方案、题材、简介、作者/版权来源和上下架。 |
| A04 项目管理 | 创建/审核项目、角色、参与方、关键节点和发行状态。 |
| A05 合同与授权 | 管理框架协议、单项目确认书、授权范围和版本。 |
| A06 订单与售后 | 管理标准消费订单、退款、售后和交付状态。 |
| A07 项目收入与结算 | 录入发行收入、生成结算单、记录应付/已付。 |
| A08 内容审核 | 处理需要平台确认的内容、版本和合规事项。 |
| A09 数据报表 | 查看项目、数字人、机构和结算数据并导出。 |
| A10 系统配置 | 维护基础业务配置、人员权限和字典。 |

建设结论：直接建设；先满足内部运营可用，不追求复杂视觉。

## 2.3 M02｜剧本与内容方案

把“平台长期可展示的内容方案”和“某个项目正在修改的剧本版本”分开管理。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 内容方案库 | 题材、故事方向、人物设定、简介、作者/版权来源、参考样片、标签。 |
| 项目剧本 | V1、V2、V3……均保留，记录谁提交、谁提出修改、最终确认的是哪一版。 |
| C端参与 | 用户负责选择方向、阅读、提出修改、确认。 |
| 合作方参与 | V1可以先通过A端代上传；B端自助提交后续开放。 |

建设结论：直接建设；D06、D07决定最终名称和提交方式。

## 2.4 M03｜影视项目档案与关键节点

项目是全平台的中心。一部项目把数字人、角色、机构、剧本、协议、交付、发行和结算关联起来。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 项目档案 | 项目名称、简介、角色、参与数字人、合作机构、负责人。 |
| 关键节点 | 项目成立、剧本确定、制作启动、首版/粗剪、修改完成、成片、发行、结算。 |
| 项目动态 | 只发布经过确认的重要进展，不承诺实时同步剧组。 |
| 信息来源 | 制作方可自行提交，也可由平台运营代录。 |

建设结论：直接建设；D08、D15、D16只影响节点规则和参与方式。

## 2.5 M05｜内容版本、反馈与验收

剧本、样片、粗剪、成片统一使用一套“版本—反馈—修改—确认”方式，避免重要确认长期散落在聊天记录里。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 提交 | 每次提交形成新版本，不覆盖旧版本。 |
| 反馈 | 对具体版本提出修改意见。 |
| 确认 | 明确记录“待确认 / 需要修改 / 已确认”。 |
| 留档 | 最终确认版本和确认时间永久可追溯。 |

建设结论：直接建设；D09、D17、D18决定审核规则、反馈时限和可见范围。

## 2.6 M06｜标准消费订单

祝福视频、明确价格的定制服务等继续按普通订单管理，不与影视项目后期发行收入混在一起。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 交易 | 下单、报价、支付、查询。 |
| 交付 | 制作、验收。 |
| 售后 | 退款、投诉、售后。 |
| 记录 | 订单、支付凭证、退款和交付历史。 |

建设结论：直接建设；D12影响 iOS 付款方式，D23影响售后规则。

## 2.7 M07｜发行收入与项目结算

V1 把“影视项目后续收入”设计成项目台账和结算单，而不是自动分账系统。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 收入录入 | 根据发行方/视频平台的真实商务结算单录入。 |
| 计算依据 | 依据单项目协议保存的合作规则计算应结算金额。 |
| 结算单 | 按结算期间生成，不直接改写已经确认的历史。 |
| 现实付款 | 由公司财务通过约定方式支付，系统记录已付/待付和凭证。 |

建设结论：直接建设；D02–D04、D20–D21决定公式、展示和平台收费。

## 2.8 M08｜经营数据与报表

数据看板首先服务业务判断，而不是追求复杂大屏。

| 内容 | V1定义 |
| --- | --- |
| 数字人 | 报名、邀请、入组、成团、项目完成、合作收入。 |
| 机构 | 管理数字人数、活跃度、项目数量、成团率、结算。 |
| 项目 | 项目周期、当前阶段、延期、发行收入、结算状态。 |
| 导出 | 按时间、项目、机构、数字人筛选并导出 Excel / CSV。 |

建设结论：直接建设；后续再根据真实经营数据扩展。

## 2.9 V1 明确不纳入的内容（F01–F05）

| 编号 | 后续能力 | V1为什么不做 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 海外上架 | 先完成国内业务闭环与主体/备案；当前只预留多语言、地区和货币扩展空间。 |
| F02 | 发行渠道数据自动同步 | 真实渠道合作方式尚未固定，V1先用商务结算材料人工录入。 |
| F03 | 影视收益自动分账 | 业务已倾向由公司商务/财务现实结算，V1只做结算台账和付款记录。 |
| F04 | 深度制片协同 | 剧组和AI制作平台已有专业工具，晶晶日上只保留对项目方/客户有价值的节点与交付。 |
| F05 | 智能数字人 / 项目推荐 | 先积累真实项目数据和标签，再评估推荐机制。 |

| 3 | 第二部分｜业务规则待决策（D01–D23） 会议的核心任务：逐项选择，并把最终规则写入会议决议表 |
| --- | --- |

决策原则 优先选择边界清楚、能够实际执行、不会把平台误导成投资或金融产品的方案。对于尚未跑过真实项目的细节，优先保留人工审核和可调整空间，不为了“自动化”而提前写死。

## 3.1 合同、权利与项目收入

### D01  角色认领是否产生后续影视收入权

| 需要决定什么 | 用户购买角色/定制服务，是否天然获得项目未来发行收入权？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 合同、C端文案、项目结算、合规边界 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 角色付费只购买参演/定制服务；后续项目收入权来自独立项目合作约定。 | 边界最清楚，与“非投资化”产品口径一致。 |
| □ | B | 角色付费同时获得未来项目收入比例。 | 会显著改变产品性质，需专项法务判断。 |
| □ | C | 数字人参与项目只收固定费用，不参与后续发行收入。 | 最简单，但弱化长期数字经纪价值。 |

推荐基线：A。将消费服务与项目收入权分开。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D02  数字人参与项目的收入方式

| 需要决定什么 | 一个数字人进入项目后，合作报酬允许采用哪些方式？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 项目确认书、A端结算、C端展示 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 固定金额。 | 适合一次性演员/授权费用。 |
| □ | B | 可分配收入的固定比例。 | 适合长期跟随项目发行表现。 |
| □ | C | 固定金额 + 收入比例。 | 兼顾基本保障和长期激励。 |
| □ | D【推荐】 | 系统支持 A/B/C，由单项目选择。 | 最符合影视项目差异化。 |

推荐基线：D。平台不要写死唯一模式。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D03  “可分配收入”如何定义

| 需要决定什么 | 发行渠道实际到账后，哪些费用可以在计算参与方收入前扣除？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 合同、财务、结算争议 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 以实际到账为基础，只扣退款/冲正、税费、渠道费用及合同明确约定的可扣项目。 | 可凭结算单核对，争议最少。 |
| □ | B | 以项目净利润为基础。 | 成本口径复杂，容易产生争议。 |

推荐基线：A。避免使用模糊的“净利润”作为核心口径。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D04  C端展示项目收入到什么程度

| 需要决定什么 | 数字人权利人在App里应看到“比例”还是“预计金额”？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | C端产品文案、合同承诺边界 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 显示合作方式/比例、已确认收入、待结算、已结算；不显示未发生的预计金额。 | 既透明又不形成收益承诺。 |
| □ | B | 显示系统估算的预计收入金额。 | 预测误差和用户预期风险较高。 |
| □ | C | App不展示任何收入规则，仅看线下合同。 | 透明度较低。 |

推荐基线：A。只展示确定规则和已经发生/确认的数据。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D05  项目合同采用什么结构

| 需要决定什么 | 长期合作和单项目差异如何兼顾？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 合同体系、电子签、A端归档 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 长期框架协议 + 单项目确认书。 | 长期规则一次约定；角色、授权、比例等在每个项目确认。 |
| □ | B | 每个项目重新签完整合同。 | 清楚但重复、运营成本高。 |
| □ | C | 系统只归档线下合同，不形成平台内确认。 | 适合短期过渡，不适合长期规模化。 |

推荐基线：A。业务结构采用A；V1可先线下签署后上传，电子签后接。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

## 3.2 剧本、制作与项目运行

### D06  “剧本库”究竟展示什么

| 需要决定什么 | 用户看到的是完整现成剧本，还是选择创作方向？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | C端命名、版权预期、定制程度 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 完整现成剧本。 | 适合库存型版权/剧本交易。 |
| □ | B【推荐】 | 题材、故事方案、参考方向；选中后再定制创作。 | 更符合当前定制逻辑。 |
| □ | C | 两种都支持，并明确标记“完整剧本/创作方案”。 | 能力最完整，管理要求更高。 |

推荐基线：B。如果选中后仍需改本，优先按创作方向表达。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D07  项目剧本由谁维护

| 需要决定什么 | 第一版是否要求编剧/剧本方必须登录平台上传？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | B端范围、运营成本 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【V1推荐】 | 编剧/制作方按现有方式交稿，由A端运营代上传。 | 上线快，对合作方要求最低。 |
| □ | B | 剧本方通过B端自行提交，平台审核后发布。 | 长期效率更高，但需要更完整的机构权限。 |

推荐基线：A。V1先代操作，后续再开放B端自助。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D08  项目进度展示到什么程度

| 需要决定什么 | 平台是否承诺实时同步剧组/AI制作过程？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | C端项目页、运营责任、B端使用负担 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 每天实时更新。 | 执行成本高，容易长期失真。 |
| □ | B【推荐】 | 只维护关键节点和经过确认的重要进展。 | 可执行、可核对。 |
| □ | C | 只显示“制作中/已完成”。 | 过于粗糙。 |

推荐基线：B。节点汇报比“实时动态”更符合实际。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D09  剧本/样片/粗剪/成片如何审核

| 需要决定什么 | 内容交付是否统一使用版本和确认机制？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | M05、C端确认、售后证据 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 每次形成新版本；用户可确认或要求修改；最终版锁定留档。 | 流程清晰、可追溯。 |
| □ | B | 继续主要在微信沟通，系统只存最终版。 | 开发少，但项目档案价值低。 |

推荐基线：A。统一版本审核机制是平台的重要基础能力。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D15  数字人如何进入正式项目

| 需要决定什么 | 是抢位、报名、邀请还是项目方筛选？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 项目招募、合同、C端入口 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 先到先得/自由认领。 | 适合标准化席位，但不适合所有影视选角。 |
| □ | B | 公开报名后由项目方筛选。 | 适合开放招募。 |
| □ | C | 平台/项目方定向邀请。 | 适合明星、重点角色和定制合作。 |
| □ | D【推荐】 | 系统同时支持报名、定向邀请、项目方筛选、权利人最终确认。 | 最接近真实项目制合作。 |

推荐基线：D。把“报名”和“最终入组”分开。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D16  中途退出或项目取消怎么处理

| 需要决定什么 | 不同项目阶段是否采用不同退出和费用规则？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 退款、合同、项目档案、结算 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 按阶段分别约定：未确认、已入组未成立、已制作、项目方终止。 | 与实际成本和责任匹配。 |
| □ | B | 全阶段统一退出/退款规则。 | 简单但容易不合理。 |

推荐基线：A。按阶段处理并保留原因、责任与结果。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D17  修改次数、反馈期限与最终验收

| 需要决定什么 | 免费修改几次、多久必须反馈、超时怎么办？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 内容交付、售后、项目周期 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 约定免费修改轮次；到期提醒后人工处理，不自动确认。 | 适合V1和高客单项目。 |
| □ | B | 到期自动确认。 | 效率高，但容易引发争议。 |

推荐基线：A。先人工兜底，积累真实运营数据后再考虑自动确认。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

## 3.3 组织、账号与权限

### D10  MCN与数字人的关系

| 需要决定什么 | MCN是在管理数字人，还是天然拥有数字人？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 账号关系、授权、历史项目、收益归属 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 数字人权利归原权利人，MCN获得一定期间管理权。 | 适合经纪/管理关系。 |
| □ | B | MCN创建的数字人直接归MCN。 | 适合公司自有IP。 |
| □ | C【系统推荐】 | 系统同时支持A/B，由合同记录真实权利归属；日常业务默认更偏A。 | 覆盖个人与机构自有两种情况。 |

推荐基线：C。系统不预设所有数字人都归同一种主体。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D11  B端的定位

| 需要决定什么 | 是否只做MCN后台，还是所有合作机构共用一个工作台？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 后续产品数量、权限设计 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 只做MCN后台；剧本方、制作方以后另做。 | 容易出现多个重复后台。 |
| □ | B【推荐】 | 统一“合作机构工作台”，根据机构身份显示不同菜单。 | 结构统一、长期维护成本低。 |

推荐基线：B。MCN、剧本方、制作方都是合作机构，只是权限不同。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D13  每个项目是否要由数字人权利人再次确认

| 需要决定什么 | 签过长期数字人授权后，是否可以自动安排参加任意项目？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 授权、C端确认、合同证据 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 每个项目再次确认角色、用途、期限、使用范围和合作方式。 | 边界清楚，减少授权争议。 |
| □ | B | 长期授权后平台可自动安排。 | 运营方便但授权风险高。 |

推荐基线：A。长期关系与单项目授权分开。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D14  MCN绑定/解绑后的历史项目怎么处理

| 需要决定什么 | 机构关系变化是否影响已经签署的项目？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 历史合同、结算、账号关系 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 新关系只影响生效后的新项目；历史项目按当时签署关系继续执行。 | 历史规则稳定、账目可追溯。 |
| □ | B | 解绑后历史项目也转回个人或新机构。 | 会改变既有合同和结算基础。 |

推荐基线：A。任何组织关系变化不追溯修改已签项目。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D18  项目资料谁能看、谁能下载

| 需要决定什么 | 参与项目是否等于可以看到全部合同、预算、其他人收益和素材？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 隐私、商业机密、B/C端权限 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 按角色最小可见：只展示完成职责所必需的内容。 | 最符合真实项目协作。 |
| □ | B | 所有项目参与者看到大部分项目资料。 | 方便但泄露风险高。 |

推荐基线：A。权限围绕“必要可见”而不是“项目内全开放”。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D22  未成年人是否进入V1商业数字人流程

| 需要决定什么 | 18岁以下是否允许独立创建、签项目和收款？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 实名、监护、合同、隐私 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【V1推荐】 | 18岁以下暂不允许独立完成商业数字人创建和项目签署。 | 显著降低V1复杂度。 |
| □ | B | V1直接支持，增加监护人实名、授权、签约、收款流程。 | 适合明确需要童星业务的项目。 |

推荐基线：A。如确有童星业务，再作为专项能力建设。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

## 3.4 结算、平台收入与售后

### D20  结算出现异议怎么办

| 需要决定什么 | 结算单确认后是否还能直接修改历史金额？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 财务、合同、审计、用户信任 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 结算单可确认/提出异议；确认后锁定，后续补发/扣回进入下一期调整。 | 历史账可追溯。 |
| □ | B | 任何时候都能直接改旧结算单。 | 容易造成账务争议。 |

推荐基线：A。结算历史不直接覆盖。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D21  平台自身如何收费

| 需要决定什么 | 晶晶日上的收入可能来自哪些方式？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 财务、合同、商业模式 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A | 标准订单平台服务费。 | 适合祝福/定制订单。 |
| □ | B | 影视项目技术/项目管理服务费。 | 适合项目制服务。 |
| □ | C | 参与项目发行收入比例。 | 适合深度项目合作。 |
| □ | D | 机构服务费/年费。 | 适合B端成熟后。 |
| □ | E【推荐】 | 系统支持多种方式并存，项目收入、合作方收入、平台服务费分别记录。 | 最符合业务发展空间。 |

推荐基线：E。系统先把钱的性质分清，不先锁定唯一商业模式。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D23  标准订单和影视项目是否共用退款规则

| 需要决定什么 | 祝福视频和长周期影视项目能否使用同一套退款按钮？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 订单、项目合同、售后 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 标准订单按标准售后；影视项目按项目阶段和合同处理。 | 符合两类业务差异。 |
| □ | B | 全平台统一退款规则。 | 简单但容易不合理。 |

推荐基线：A。交易类型不同，售后逻辑必须分开。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

## 3.5 权利边界与 iOS 收费

### D12  iOS中的不同收费业务怎么处理

| 需要决定什么 | AI图/视频、祝福视频、影视定制、品牌项目是否都走同一种付款方式？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | App Store审核、商品设计、支付路径 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 逐个商品/服务判断实际交付性质，形成《iOS商品与付款方式清单》。 | 符合Apple按数字内容/现实服务区分的审核逻辑。 |
| □ | B | 所有业务统一走支付宝。 | 对App内数字服务存在明显审核风险。 |
| □ | C | 所有业务统一走Apple IAP。 | 对现实项目服务不一定合适。 |

推荐基线：A。不要靠改名称规避规则，按真实商品性质逐项判断。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

### D19  数字人和作品的权利边界怎么写

| 需要决定什么 | 真人肖像、声音、数字人、剧本、AI素材、成片、宣传切片、海外发行和续集是否同一授权？ |
| --- | --- |
| 会影响什么 | 合同、版权、海外、续作 |

| 选择 | 方案 | 方案说明 | 适用判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A【推荐】 | 每项目明确：原权利人、项目使用权、宣传权、期限、地区、续集/衍生是否另行授权。 | 清楚、可管理。 |
| □ | B | 统一写“全部权利归平台所有”。 | 简单但不一定符合实际权属和合作预期。 |

推荐基线：A。把权利拆成可理解、可确认的范围，而不是一句话打包。

| 会议结论：__________________ | 补充约定：____________________________ | 责任人/时间：__________________ |
| --- | --- | --- |

| 4 | 第三部分｜第三方服务与正式上线条件 把“内部建设”和“外部开通/审批”分开管理 |
| --- | --- |

状态口径 “已经有账号”不等于“该产品已经开通”；“代码里有接入位置”也不等于“生产环境已经验证”。外部服务统一按：未确认 → 已开通 → 已授权 → 已联调 → 已生产验证 记录。

## 4.1 X01｜火山引擎：AI与长期真人数字能力

火山已经是当前项目首选 AI 平台，但必须进入企业账号后逐项确认实际开通产品。尤其是“长期数字人”不能只看有没有视频生成模型，需要核实真人授权资产是否可以长期保存和反复用于影视生成。

| 能力 | 项目用途 | 需要确认的产品/权限 | 需要提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型 | 剧本辅助、项目文案等 | 火山方舟模型/Endpoint | 企业账号访问权限、模型清单、额度 |
| 图像生成 | 概念图、海报、分镜等 | Seedream 对应模型 | 模型权限、计费/额度 |
| 视频生成 | 样片、短视频、影视生成 | Seedance 对应模型 | 模型权限、并发与任务能力 |
| 长期真人数字能力 | 让真人完成一次授权后长期作为演员素材使用 | 重点核实可信素材库/真人人像等实际产品与可调用方式 | 已开通产品、授权方式、资产ID规则、删除/撤销规则 |
| 语音 | TTS/声音复刻 | 火山语音相关产品 | AppID/资源权限/音色或声音ID |

行业/产品参考 火山方舟当前公开的“可信素材库”支持真人演员完成真人认证和授权后进入私域素材库，并可继续用于 Seedance 视频生成；这与项目需要的“长期真人数字演员”方向高度相关，但仍需要在项目账号中确认实际开通范围和系统化调用方式。

## 4.2 X02｜阿里云：文件、实名与内容安全

| 服务 | 用途 | 需要确认 | V1建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSS对象存储 | 保存真人素材、项目文件、成片、合同、结算凭证 | 企业账号、Bucket、区域、权限、数据保留规则 | 敏感素材优先私有存储，避免直接公开链接 |
| 实人认证 | 创建真人数字人、签重要协议、参与项目/收款前身份确认 | 是否已开通、认证场景、SceneId、企业账号权限 | 不要求所有浏览用户一进App就实名；对高风险动作触发 |
| 内容安全 | 审核文字、图片、视频等内容 | 已开通产品、审核范围、机审/人审规则 | V1先确定哪些内容必须审核，人工复核由A端承接 |

接入参考 阿里云金融级实人认证的标准流程是发起认证、用户完成认证、再查询最终结果；使用前需要先开通服务并创建认证场景。

## 4.3 X03｜支付宝：消费订单支付

V1 建议把支付宝用于明确商品/服务的消费订单，不把影视发行后的长期项目结算强行塞进同一套支付链路。影视项目收入按照 M07 的项目结算台账执行，是否未来接自动分账作为 F03 后续规划。

| 需要确认 | 项目需要得到什么 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 企业支付宝主体 | 正式商户和经营主体一致 | □ |
| 开放平台App | APPID和正式应用信息 | □ |
| APP支付签约 | 正式支付权限 | □ |
| 密钥/证书与回调 | 正式安全配置和回调域名 | □ |
| 退款/查单 | 交易查询和退款能力 | □ |

## 4.4 X04｜电子签：是否进入V1

电子签不是“合同页面”的同义词。V1 可以先采用“系统生成协议/确认书 + 用户明确确认 + 保存版本和操作记录 + 重要项目线下或外部电子签后归档”的方式；如果要求企业公章、个人实名签署和完整证据链，则需要选定专业电子签服务。

建议 若正式上线时间紧，优先把合同结构、确认动作和归档做好；电子签作为独立接入项推进，不让它阻塞所有业务建设。

## 4.5 Q01–Q07｜国内正式上线条件与推进顺序

| 编号 | 事项 | 作用 | 现在可以做什么 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 北京公司主体 | 承载长期运营、商店账号、支付和企业云服务 | 推进公司注册；提前准备公司名称、域名、联系人、经营范围 | 进行中 |
| Q02 | 软件著作权 | 国内安卓渠道常见/重要上架材料之一 | 现在整理软件名称、说明书、代码和截图；主体确定后正式提交 | 准备中 |
| Q03 | 域名 / ICP备案 | 网站、域名、服务器正式经营基础 | 统一域名和服务器主体，避免多主体反复迁移 | 待主体 |
| Q04 | APP备案 | 国内App正式提供互联网信息服务的重要手续 | 提前冻结App名称、包名、域名、SDK清单等基础信息 | 未启动 |
| Q05 | 应用商店上架 | iOS和安卓正式分发 | 准备商店文案、隐私政策、截图；公司成立后开企业开发者账号 | 未启动 |
| Q06 | AI / 影视专项确认 | 确认AI生成内容和影视业务具体适用要求 | 以最终上线功能请专业合规/备案服务方出具明确判断 | 待确认 |
| Q07 | 数据与隐私合规 | 处理真人素材、实名、授权、SDK、删除撤回 | 形成隐私政策、用户协议、SDK/权限清单、数据保存与删除规则 | 准备中 |

说明：APP备案等官方办理存在法定/官方流程时间，实际完成时间还取决于公司主体、材料完整度、是否涉及前置审核等条件；项目计划应把外部审批时间与内部开发时间分开管理。

## 4.6 第三方账号与资料一次性收集表

| 厂商/事项 | 具体产品或用途 | 已开通 | 账号/子账号 | 关键编号/场景 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火山引擎 | 方舟大模型 |  |  |  |  |  |
| 火山引擎 | Seedream 图像 |  |  |  |  |  |
| 火山引擎 | Seedance 视频 |  |  |  |  |  |
| 火山引擎 | 长期真人数字能力 / 可信素材 |  |  |  |  |  |
| 火山引擎 | TTS / 声音复刻 |  |  |  |  |  |
| 阿里云 | OSS |  |  |  |  |  |
| 阿里云 | 实人认证 |  |  |  |  |  |
| 阿里云 | 内容安全 |  |  |  |  |  |
| 支付宝 | 开放平台 App / APP支付 |  |  |  |  |  |
| 支付宝 | 退款 / 查单 / 回调 |  |  |  |  |  |
| 电子签 | 企业签 / 个人实名签（如采用） |  |  |  |  |  |
| 公司/资质 | 营业执照 / 域名 / 备案 / 开发者账号 |  |  |  |  |  |

| 5 | 第四部分｜成熟行业机制与采用建议 不照搬友商页面，只借鉴已经被验证的业务机制 |
| --- | --- |

晶晶日上的业务同时涉及数字人经纪、机构管理、项目招募、内容审核、影视制作协作和项目结算，因此不存在一家“完全同类”的成熟平台。更合理的方法是从不同成熟产品中提取各自已经验证的机制，再按晶晶日上的业务边界做轻量化组合。

| 编号 | 成熟机制 | 行业做法解决的问题 | 晶晶日上采用方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 数字人库应是一份长期职业档案 | 巨量星图等内容商业平台会管理创作者、机构关系、任务和经营数据，而不是只保存账号。 | 为数字人增加标签、历史项目、合作次数、成团率、交付表现、已确认合作收入。 | V1直接采用 |
| 5.1.2 | 机构绑定采用“邀请—确认—解绑” | 巨量星图的MCN绑定由机构发起邀请、达人本人接受；解绑和申诉保留平台流程。 | MCN不能无感把数字人挂到自己名下；绑定、解绑都保留生效日期和历史项目。 | V1直接采用 |
| 5.1.3 | 项目招募同时支持公开报名和定向邀请 | 星图招募任务支持报名、扩大招募范围、定向邀约和客户最终选择。 | 影视项目支持公开报名、定向邀请、项目方筛选和权利人最终确认。 | V1直接采用 |
| 5.1.4 | 项目先有清晰任务说明 | 成熟内容合作平台要求任务需求、交付时间和硬性要求明确。 | 每个项目/角色提供《项目参与说明》：角色、周期、素材、授权、合作方式、退出规则。 | V1直接采用 |
| 5.2.1 | 内容协作采用版本审核 | Frame.io 的核心机制是把客户反馈放在具体版本上，并支持外部审核。 | 剧本、样片、粗剪、成片统一使用“版本—反馈—修改—确认”。 | V1重点采用 |
| 5.2.2 | 外部参与者只看被分享的必要内容 | Frame.io 区分项目内部成员与外部审核者，并控制访问范围。 | 数字人权利人只看本人相关合同/内容/结算；合作方按职责查看。 | V1先做角色权限 |
| 5.3.1 | 项目管理取轻量里程碑，不复制完整制片系统 | StudioBinder可管理日历、任务、负责人、截止时间、文件、评论和依赖。 | 晶晶日上只保留节点、负责人、预计/实际时间、附件和状态。 | V1简化采用 |
| 5.4.1 | 结算要形成正式结算单 | 成熟商业平台会把任务、结算单、开票/收款资料和付款记录串起来。 | 项目发行收入录入后生成结算单，确认后锁定，现实付款后回填结果。 | V1重点采用 |
| 5.4.2 | 数据看板服务经营判断 | 成熟平台的数据中心关注任务、转化、趋势、机构和创作者表现。 | 数字人、机构、项目均建立可解释指标，用于选角、合作和运营判断。 | V1基础版 |
| 5.4.3 | 争议要有证据和处理结果 | 成熟平台对绑定、任务、结算等争议保留申诉和举证机制。 | 项目取消、解绑、结算、验收预留异议记录和证据上传。 | V1.5，结构预留 |

## 5.5 本项目不应照搬的成熟平台能力

成熟平台功能很多，但“别人有”不等于“V1也要有”。以下能力在当前阶段会显著增加建设和运营负担，不建议因为友商存在就提前加入。

完整制片日历、每日通告单、剧组排班和细粒度任务依赖。

发行平台实时数据抓取和自动对账。

影视项目自动利润分账。

没有真实历史数据前的复杂智能推荐。

为了覆盖所有合作方而一次性建设过重的B端自助功能。

## 5.6 行业参考来源

| 来源 | 链接 |
| --- | --- |
| 巨量星图｜MCN达人绑定与解绑 | https://www.xingtu.cn/help-center/mcn/109210 |
| 巨量星图｜招募任务规则 | https://www.xingtu.cn/help-center/author/136554 |
| 巨量星图｜招募任务执行/筛选/确认 | https://www.xingtu.cn/help-center/demander/126583 |
| 巨量星图｜MCN机构后台与财务/数据管理 | https://www.xingtu.cn/help-center/mcn/109107 |
| Frame.io｜Review links / client feedback | https://help.frame.io/en/articles/1161479-review-links-explained-for-clients-legacy |
| StudioBinder｜Production Calendar | https://www.studiobinder.com/production-calendar/ |
| Apple｜App Review Guidelines | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ |
| 火山引擎｜可信素材库 / 真人人像 | https://www.volcengine.com/docs/82379/2315856?lang=zh |
| 阿里云｜金融级实人认证接入 | https://help.aliyun.com/zh/id-verification/financial-grade-id-verification/integration-process-h5 |
| 工业和信息化部｜APP备案相关政策 | https://www.miit.gov.cn/ |

| 6 | 附录 会议记录、业务名词与会后执行 |
| --- | --- |

## 6.1 D01–D23 会议决议总表

| 编号 | 决策事项 | 推荐基线 | 最终选择 | 补充约定 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 角色认领与项目收入权 | A：消费权益与项目收入权分开 |  |  |  |  |
| D02 | 数字人项目收入方式 | 支持固定金额 / 比例 / 混合 |  |  |  |  |
| D03 | 可分配收入定义 | 实际到账减合同明确扣减项 |  |  |  |  |
| D04 | C端项目收入展示 | 展示规则和已确认数据，不展示预计金额 |  |  |  |  |
| D05 | 合同结构 | 框架协议 + 单项目确认书 |  |  |  |  |
| D06 | 剧本库性质 | 创作方向/内容方案为主 |  |  |  |  |
| D07 | 剧本维护方式 | V1 A端代上传，后续B端自助 |  |  |  |  |
| D08 | 项目进度粒度 | 关键节点汇报 |  |  |  |  |
| D09 | 版本审核 | 版本—反馈—修改—确认 |  |  |  |  |
| D10 | MCN与数字人关系 | 系统支持不同权属，管理关系与所有权分开 |  |  |  |  |
| D11 | B端定位 | 统一合作机构工作台 |  |  |  |  |
| D12 | iOS收费 | 逐商品/服务判断 |  |  |  |  |
| D13 | 项目再次确认 | 每个项目再次确认 |  |  |  |  |
| D14 | 解绑后的历史项目 | 按签约时关系继续执行 |  |  |  |  |
| D15 | 入组方式 | 报名 + 邀请 + 筛选 + 最终确认 |  |  |  |  |
| D16 | 退出/取消 | 按项目阶段处理 |  |  |  |  |
| D17 | 修改与验收 | 约定轮次；超时先提醒/人工处理 |  |  |  |  |
| D18 | 资料权限 | 最小必要可见 |  |  |  |  |
| D19 | 权利边界 | 逐项目确认授权范围、期限、地区、衍生权 |  |  |  |  |
| D20 | 结算异议 | 确认/异议/锁定，调整进入下一期 |  |  |  |  |
| D21 | 平台收费 | 多种方式并存，账目分开 |  |  |  |  |
| D22 | 未成年人 | V1不支持独立商业创建/签署 |  |  |  |  |
| D23 | 退款售后 | 标准订单与影视项目分开 |  |  |  |  |

## 6.2 关键业务名词

| 名词 | 定义 |
| --- | --- |
| 数字人 | 平台中经本人/权利方授权、可用于内容生成和项目参与的数字身份及其相关档案。本文中的“资产”仅表示可被系统管理的业务对象，不代表金融资产。 |
| 项目 | 某一部定制剧、短剧或影视合作的完整业务单元，包含角色、参与者、剧本、合同、内容、发行和结算。 |
| 内容方案 | 供用户选择的题材、故事方向、人物或参考方案，不必然等于一份可直接拍摄的完整剧本。 |
| 项目确认书 | 某次具体项目中，用于确认角色、授权范围、期限、合作方式、结算规则等内容的单项目文件。 |
| 结算单 | 以某一结算期间实际发生的项目收入为基础，列明参与方应结算金额、调整和付款状态的正式业务记录。 |

## 6.3 会后执行原则

会议结束后 D01–D23 的最终选择、X01–X04 的真实外部状态、Q01–Q07 的负责人和时间应在同一天更新到会议决议表。后续文档、PPT、架构图和开发任务都引用这些编号，不再依靠口头记忆。