晶选片场（数字人 APP）

产品业务逻辑与前后端落地方案

—— 0→1 界面与功能评审稿（供前端 / 后端 / 产品 / 测试对齐）

版本：V0.4（评审稿；含人脸/声音确权专章 §10、火山模型责任分工，并新增登记/公证增值服务资质与模式 10.8）

来源：业务战略沟通（2026-09-12）＋ 2026-09 数字人合规调研

用途：两天产品会议确定 0→1 使用界面与功能修改

读者：前端、后端、产品、测试、运营、法务

目  录

（打开文档后右键“更新域”即可生成目录页码）

# 0  文档说明

## 0.1  文档目的与适用范围

本方案把 2026-09-12 战略沟通中确定的数字人 APP 业务逻辑，翻译为产品、设计、前端、后端、测试可直接对齐的 0→1 落地说明，作为本次两天会议敲定“使用界面与功能修改”的统一底稿。范围覆盖：产品定位与两条业务线、全局信息架构、分板块页面与功能、核心流程与状态机、后端领域模型、可配置业务规则、角色权限、MVP 范围与待拍板问题。资本与股权合作、外部技术公司合作不属于本期研发范围，仅在附录 C 说明。

## 0.2  各角色阅读指引

表 0-1  不同角色建议优先阅读章节

| 角色 | 优先阅读章节 | 重点产出 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | §2 信息架构、§3 页面与功能清单、§4 流程状态 | 页面树、每页元素与跳转、各状态下界面表现 |
| 后端 | §4 流程状态机、§5 领域模型、§6 业务规则 | 实体与关系、订单/审核状态流转、可配置规则 |
| 产品/设计 | §1、§2、§3、§8、§9 | 主线闭环、页面取舍、MVP 边界、待拍板项 |
| 测试 | §4、§6、§7 | 状态流转用例、规则边界、权限用例 |
| 运营 | §1.3、§6.3/6.4、§8 | 榜单、定价、抽佣、审核运营配置 |

## 0.3  统一约定

【待确认】：源纪要未给出确定取值、需本次会议拍板的项，不擅自填数；开发先按“可配置”预留。

“示例”：源纪要中用于举例的数值或对象（如约 2 分钟样片、5000 元、知名导演、红果短剧等），不是固定规格。

全文编号采用阿拉伯小数层级（1 / 1.1 / 1.1.1）；表格按“表 章-序”编号，图按“图 序”编号。

合规措辞为硬约束：对外一律不出现“众筹拍戏”，统一使用“邀约出演 / 角色竞拍 / 购买角色”（见 6.6）。

# 1  产品定位与总体业务逻辑

## 1.1  一句话定位与业务本质

晶选片场是连接“数字人”与“剧本/制作资源”的平台：用户先建立属于自己的数字人，再通过平台完成从试镜（选角/竞拍角色）到定制剧交付的全流程，最终既可以“做自己人生主角”自娱消费，也可以进一步“成角”走向公开发行与商业变现。

用户心智可类比“凑资源圆梦”的撮合平台；但对外合规形态是“角色/服务的商品交易”，不是金融意义上的众筹。平台同时承担交易撮合、制作交付、内容审核与资金结算监管四类职责。

## 1.2  最高约束：两条业务线严格分离

“对内自娱（主角）”与“对外发行（成角）”是两套不能混淆的逻辑，几乎决定了审核强度、平台责任、界面选项与数据字段。任何功能在设计时都必须先声明它服务于哪条线。

表 1-1  对内“主角/自娱”线 与 对外“成角/发行”线对比（全局最高约束）

| 对比维度 | 对内线：主角 / 自娱 | 对外线：成角 / 发行 |
| --- | --- | --- |
| 用户地位 | 用户是“上帝”，拥有绝对主导权 | 需接受平台规则与导演指导，服从专业安排 |
| 内容取向 | 满足个人幻想与定制诉求，无需迎合大众审美 | 面向公众，须符合公序良俗与大众发行标准 |
| 形象处理 | 允许美化/理想化（如体型、外形按用户意愿） | 以可发行、可确权、可授权为前提，真实合规 |
| 审核强度 | 相对宽松，但违法违禁内容一律禁止 | 严格审核：法律法规、政审、意识形态、肖像授权 |
| 平台责任 | 提供制作工具与服务，不负责发行，不承担合规之外连带责任 | 平台承担出品方责任，进行严格内容风控 |
| 是否发行 | 不发行，成品个人收藏 | 目标公开发行（示例：上架红果短剧等渠道） |
| 资金形态 | 购买角色/陪演/定制服务（商品交易） | 邀约出演/角色竞拍/购买角色（商品交易，禁用“众筹”） |
| 对应板块 | 主要在②入戏，成品止于个人收藏 | 主要在④成角，由个人作品升级或直接立项 |

## 1.3  四大板块与 1-2-3-4 价值闭环

产品摒弃功能堆砌，严格按“1-2-3-4”主线组织，让用户清晰感知从进入 APP 到获得价值的闭环：①建立数字人（入口与基础）→②入戏（付费消费）→③培育（商业变现）→④成角（出品发行）。其中③培育贯穿全程、反哺榜单；底座为认证、双轨审核、支付分账、合规风控四项全局能力，如图 1。

图 1  数字人 APP 业务全景与“四大板块 + 两条业务线”闭环

资料来源：依据 2026-09-12 战略沟通纪要整理；发行渠道、导演等为示例。

### 1.3.1  四大板块职责定义

表 1-2  四大板块职责一览

| 板块 | 定位 | 核心动作 | 价值产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 建立数字人 | 入口与基础 | 创建/设定数字人形象、认证确权、进入艺人广场与榜单 | 获得可被展示、可参演、可接单的数字人资产 |
| ② 入戏 | 付费与消费 | 参演现有剧目（试镜/买角色/陪演）或定制专属剧目，先看样片再付尾款 | 满足“做自己人生主角”的消费体验 |
| ③ 培育 | 赚钱与变现 | 数字人接商单、标准化模板 + 自定义定价、平台抽佣 | 让数字人产生收益，形成粘性闭环 |
| ④ 成角 | 出品与投资 | 邀约出演/角色竞拍、严格审核、出品并公开发行 | 从自娱升级为可发行的影视作品与社会/商业价值 |

## 1.4  用户角色模型

账号体系需支持自然人与机构两类主体，以及平台侧的运营、审核、制作角色。前端按角色渲染可见功能，后端按角色做权限校验（详见 §7）。

表 1-3  用户与平台角色模型

| 角色 | 说明 | 关键诉求/职责 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 未登录用户 | 浏览广场、榜单、剧目；触发登录后才可下单/创建 |
| 注册用户 | 完成注册的自然人 | 创建数字人、下单、收藏、申请认证 |
| 数字人主理人 | 拥有数字人的用户（个人认证后获 1:1 确权标识） | 经营数字人、定制剧、接商单、收益提现 |
| MCN/经纪机构 | 机构认证账号，可批量管理旗下艺人数字人 | 批量入驻、艺人管理、授权证明、带量分销分账 |
| 明星/授权方 | 形象被使用的权利人（或其授权主体） | 肖像/形象授权、授权范围与期限管理 |
| 制作/导演方 | 承接定制与出品制作的供给侧（含高端一对一） | 接单制作、交付样片与成品、导演指导（发行线） |
| 平台运营 | 平台后台角色 | 榜单配置、定价/抽佣配置、剧目与模板管理、结算监管 |
| 内容审核 | 平台审核角色 | 双轨内容审核、发行线政审/意识形态/授权核验 |

# 2  全局信息架构与导航

## 2.1  底部导航与一级入口（建议）

建议底部采用 5 个一级 Tab，使四大板块与“我的”一一对应、主线不被稀释；“成角”作为独立 Tab 以凸显发行线并与自娱线隔离。最终命名与是否合并“入戏/成角”列入 §9 待确认。

表 2-1  底部 Tab 与一级入口建议

| 顺序 | 底部 Tab | 承载板块 | 一级入口/默认页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | ①建立数字人 + 流量分发 | 艺人广场、热度/新兴/地区排行榜、搜索、创建数字人入口 |
| 2 | 入戏 | ②入戏 | 剧目大厅（参演现有）、定制专属剧目向导、我的订单 |
| 3 | 培育 | ③培育 | 商单市场、我的服务商品、接单与交付、收益 |
| 4 | 成角 | ④成角 | 出品项目、邀约出演/角色竞拍、发行审核进度 |
| 5 | 我的 | 账户与全局 | 认证中心、我的数字人、订单、钱包账单、消息、机构管理台入口 |

## 2.2  完整页面树

表 2-2  APP 页面结构树（前端路由蓝图）

| 一级 | 二级页面 | 三级页面/弹层 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 艺人广场、榜单页（热度榜/新兴榜/地区榜）、数字人详情页 | 搜索结果、筛选、数字人名片、创建数字人向导 |
| 入戏 | 剧目大厅、剧目详情、定制剧向导（6 步）、确认下单、订单列表/详情 | 角色选择、陪演选择、服务档次选择、样片确认弹层、支付 |
| 培育 | 商单市场、商单详情、我的服务商品、商品编辑、接单任务、交付页 | 标准化模板选择、自定义定价、验收、提现 |
| 成角 | 出品项目列表、项目详情、角色竞拍/邀约页、发行审核进度 | 出价记录、授权上传、审核结果与驳回原因、发行渠道 |
| 我的 | 认证中心、我的数字人、我的订单、钱包与账单、消息中心、设置 | 个人认证、机构认证、MCN 艺人管理、授权书管理、客服 |

## 2.3  全局公共能力（跨页面）

登录注册与实名校验：所有交易、创建、认证动作前的统一门槛。

认证中心：个人 1:1 确权认证、机构认证与授权材料管理（见 6.5）。

支付与钱包：下单/尾款/竞拍保证金（是否需要【待确认】）、收入、抽佣分账、提现。

消息通知：订单状态、样片待确认、审核结果、商单邀约、竞拍结果、分账到账。

审核状态组件：自娱/发行两线统一的状态与驳回原因展示组件（见 §4.5、6.1）。

搜索与筛选：按题材、地区、榜单、价格区间、服务类型、认证标识统一筛选。

# 3  分板块页面与功能清单（前端落地）

下列每张表对应一个板块，前端可据此拆页面与组件，后端可据此识别所需接口与数据对象（实体见 §5）。

## 3.1  板块一：建立数字人

表 3-1  “建立数字人”页面与功能清单

| 页面 | 核心模块 | 关键界面元素 | 主要交互/跳转 | 依赖后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建数字人向导 | 定角（形象设定） | 发型/身材/五官等形象项、预览、素颜照上传（认证用） | 分步保存、生成预览；完成后进入广场 | 数字人、素材、认证 |
| 数字人详情页 | 数字人名片 | 形象、认证标识（1:1确权/机构）、热度、可接服务、作品 | 关注、邀约陪演、下单、查看榜单 | 数字人、榜单、作品 |
| 艺人广场 | 流量分发窗口 | 明星/素人/机构分区、卡片流、认证与机构角标 | 筛选、搜索、进入详情 | 数字人、搜索 |
| 排行榜 | 排名驱动 | 热度榜/新兴榜/地区榜切换、名次、升降、上榜规则说明 | 切换榜单、点击进详情 | 榜单快照（6.4） |

## 3.2  板块二：入戏（付费消费）

表 3-2  “入戏”页面与功能清单

| 页面 | 核心模块 | 关键界面元素 | 主要交互/跳转 | 依赖后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剧目大厅 | 参演现有剧目 | 在拍/可参演剧目卡、剩余角色、角色价/陪演价 | 进入剧目详情 | 剧目、角色SKU |
| 剧目详情 | 选角/试镜 | 角色列表、人物设定、价格、已被认购状态 | 购买角色/陪演、加入定制 | 角色SKU、订单 |
| 定制剧向导 | 定制专属剧目（6 步） | 步骤条：定角→定主题→选框架→选陪演→样片→交付 | 逐步下一步、暂存、费用实时试算 | 定制订单、剧本库、数字人 |
| 服务档次选择 | 分级服务 | 标准流水线 / 高端一对一对比、价格说明（成本导向） | 选择档次并下单 | 定价规则（6.2） |
| 样片确认页 | 样片机制 | 样片播放、满意/要求修改、尾款金额、交付时限 | 满意→付尾款；不满意→提交修改意见 | 定制订单、样片 |
| 订单列表/详情 | 订单管理 | 状态时间轴、支付/退款、交付物、客服 | 付款、确认、申请发行（转④） | 订单状态机（4.2） |

## 3.3  板块三：培育（商业变现）

表 3-3  “培育”页面与功能清单

| 页面 | 核心模块 | 关键界面元素 | 主要交互/跳转 | 依赖后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商单市场 | 需求广场 | 生日祝福/开业庆典/广告代言/虚拟剪彩等需求 | 接单/报价 | 商单需求 |
| 我的服务商品 | 自定义定价 | 标准化模板（祝福/开业等）、自定义内容与价格、上下架 | 新建/编辑商品、定价 | 商单模板、商品 |
| 接单任务/交付 | 履约 | 任务要求、脚本、上传交付物、时限 | 提交交付、查看验收 | 商单订单 |
| 收益钱包 | 变现闭环 | 收入、平台抽佣明细、可提现/冻结/已提现 | 提现、查看分账 | 分账账单（6.3） |

## 3.4  板块四：成角（出品与发行）

表 3-4  “成角”页面与功能清单

| 页面 | 核心模块 | 关键界面元素 | 主要交互/跳转 | 依赖后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出品项目列表 | 发行线项目 | 筹备中/审核中/已发行项目、合规提示 | 进入项目详情 | 出品项目 |
| 项目详情 | 出品信息 | 剧情、阵容、制作方、发行目标、合规材料清单 | 参与/查看竞拍 | 出品项目、授权 |
| 邀约出演/角色竞拍 | 合规化“凑角/凑资源” | 角色、起拍/一口价、当前最高、剩余时间、我的出价 | 出价/购买角色（禁用“众筹”字样） | 竞拍/邀约记录 |
| 发行审核进度 | 严格风控 | 审核节点、政审/意识形态/授权状态、驳回原因 | 补材料、重新提交 | 审核工单（4.5/6.1） |
| 发行结果 | 公开发行 | 发行渠道（示例：红果短剧等）、作品链接、收益 | 查看作品、收益回流榜单 | 作品、分账 |

## 3.5  我的（账户与机构管理）

表 3-5  “我的”页面与功能清单

| 页面 | 核心模块 | 关键界面元素 | 主要交互/跳转 | 依赖后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证中心 | 个人/机构认证 | 实名、素颜照、身高体重；机构资质与授权证明 | 提交认证、查看认证状态 | 认证（6.5） |
| 我的数字人 | 资产管理 | 数字人列表、形象编辑、认证标识、作品与数据 | 编辑、切换主理数字人 | 数字人 |
| 我的订单 | 全类型订单 | 定制/角色/商单分栏、状态时间轴 | 按类型进入详情 | 各订单 |
| 钱包与账单 | 资金 | 余额、流水、抽佣、分销分成、提现 | 提现、导出账单 | 分账账单 |
| MCN 管理台 | 机构能力 | 批量入驻、旗下艺人、授权关系、带量分成 | 管理艺人与授权 | 机构、隶属、分销 |
| 消息/设置/客服 | 基础 | 系统通知、隐私与授权协议、合规须知 | 查看与设置 | 消息、协议 |

# 4  核心业务流程与状态机（联调主线）

本章是前后端联调主线：前端按状态渲染界面与可操作按钮，后端负责状态流转、规则校验与消息通知。所有状态枚举建议后端统一定义，前端只做映射，不本地推断。

## 4.1  数字人创建与认证流程

步骤一：注册/登录并实名 → 步骤二：创建数字人（定角：发型/身材/五官）→ 步骤三：可选提交认证。

个人认证：核验真实身份、素颜照片、身高体重，通过后赋予“1:1 确权数字人”标识。

机构认证：MCN/经纪公司提交资质与对艺人的授权证明，通过后显示机构标识，并可批量挂接旗下艺人数字人。

未认证数字人可浏览与自娱下单，但确权标识、商单接单、发行线参与等能力按 §6.5 差异化开放（具体门槛【待确认】）。

## 4.2  定制剧六步制作流程（主线中的主线）

定制专属剧目严格按六步推进，第五步以“样片确认 + 尾款”作为风险与交付的关键控制点，如图 2。

图 2  定制剧六步制作流程与样片确认分岔

资料来源：依据 2026-09-12 战略沟通纪要“定制剧制作流程”整理；样片时长为示例值。

表 4-1  定制订单状态机（后端枚举建议）

| 状态 | 进入条件 | 系统处理 | 可流转到 | 前端界面要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRAFT 草稿 | 向导中暂存 | 保存六步已填项与试算价 | CONFIGURED/废弃 | 步骤条可回改 |
| CONFIGURED 已配置 | 六步填完待下单 | 锁定配置、计算价格 | PAID_DEPOSIT | 展示费用明细与下单 |
| PAID_DEPOSIT 已付首款 | 支付成功（首款比例【待确认】） | 派单制作、冻结陪演费用 | IN_PRODUCTION | 显示制作中与预计交付 |
| IN_PRODUCTION 制作中 | 制作方接单 | 进度回传 | SAMPLE_DELIVERED | 进度时间轴 |
| SAMPLE_DELIVERED 样片已交付 | 上传样片（如约2分钟，示例） | 通知用户确认 | CONFIRMED/REVISING | 样片播放+满意/修改 |
| REVISING 修改中 | 用户提交修改意见 | 制作方重制（次数/规则【待确认】） | SAMPLE_DELIVERED | 剩余修改次数提示 |
| CONFIRMED 样片已确认 | 用户点“满意” | 发起尾款支付 | PAID_FINAL | 尾款支付页 |
| PAID_FINAL 已付尾款 | 尾款到账 | 制作成品 | DELIVERED | 成品制作中 |
| DELIVERED 已交付 | 成品上传 | 用户可下载/收藏 | COLLECTED/TO_ISSUE | 收藏或“申请发行” |
| COLLECTED 个人收藏 | 选择不发行 | 归档（对内自娱线） | 可升级 TO_ISSUE | 仅自己可见 |
| TO_ISSUE 转发行 | 申请进入成角线 | 创建发行审核工单 | 进入 4.5 流程 | 跳转发行审核 |

## 4.3  参演现有剧目 / 角色竞拍流程

选角（试镜）：在剧目详情查看可认购角色与价格 → 购买角色/陪演，或在成角线参与“角色竞拍/邀约出演”。

锁角：支付成功后锁定对应角色名额，同步扣减库存（剩余可认购角色数）。

拍摄与交付：制作方统一拍摄制作 → 交付对应片段/作品 → 用户收藏或转入发行。

表 4-2  角色竞拍/邀约记录状态机（对外线，禁用“众筹”表述）

| 状态 | 说明 | 可流转到 |
| --- | --- | --- |
| OPEN 竞拍中 | 展示角色、当前价/一口价与倒计时 | BIDDED / SOLD / CLOSED |
| BIDDED 已出价 | 用户已出价，可被更高价超越 | WIN / OUTBID |
| WIN 中标 | 竞拍结束且最高价中标 | LOCKED（待支付锁角） |
| SOLD 一口价购买 | 直接购买角色 | LOCKED |
| LOCKED 已锁角 | 支付完成锁定角色 | PRODUCING（进入制作） |
| CLOSED 流拍 | 未达成交条件 | 结束/重新上架（规则【待确认】） |

## 4.4  商单接单与分账流程（培育变现）

上架服务 → 接单/被邀约 → 制作交付 → 需求方验收 → 平台抽佣后结算 → 主理人/MCN 分成与提现，形成商业闭环。

表 4-3  商单订单状态机

| 状态 | 进入条件 | 可流转到 | 分账动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| LISTED 已上架 | 服务商品发布并通过基础校验 | ORDERED | — |
| ORDERED 已下单 | 需求方下单并支付（资金担保） | WORKING | 款项进入平台监管/冻结 |
| WORKING 制作中 | 主理人接单制作 | SUBMITTED | — |
| SUBMITTED 已交付 | 上传交付物 | ACCEPTED/DISPUTE | — |
| ACCEPTED 已验收 | 需求方确认 | SETTLED | 平台抽佣后入可结算余额 |
| DISPUTE 争议 | 验收争议，平台介入 | ACCEPTED/REFUND | 按仲裁结果结算或退款 |
| SETTLED 已结算 | 分账完成 | WITHDRAWN | 主理人/MCN 按比例分成，可提现 |

## 4.5  成角出品与双轨发行审核流程

立项：由个人作品升级或直接发起出品，选择发行目标并补齐阵容与授权材料。

严格审核：依次/并行完成内容合规、政审与意识形态、肖像/形象授权核验；自娱内容不进入此通道。

出品发行：审核通过后平台以出品方责任完成发行上架（示例渠道：红果短剧等）；驳回则带原因退回补正，可重新提交。

表 4-4  发行审核工单状态机（对外线）

| 状态 | 含义 | 可流转到 | 界面要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBMITTED 已提交 | 材料齐套进入审核 | REVIEWING | 等待审核 |
| REVIEWING 审核中 | 内容/政审/授权审核 | APPROVED/REJECTED/SUPPLEMENT | 显示各审核节点 |
| SUPPLEMENT 待补正 | 材料或授权不全 | REVIEWING | 列出待补项与驳回原因 |
| REJECTED 驳回 | 触碰合规红线或不可发行 | 终止/修改后重提 | 明确红线原因 |
| APPROVED 通过 | 具备发行条件 | PUBLISHED | 进入发行上架 |
| PUBLISHED 已发行 | 渠道上架完成 | — | 作品链接与收益回流 |

# 5  后端领域模型与核心数据对象

## 5.1  实体关系总览

关系主线：用户（USER）持有数字人（AVATAR），数字人可隶属 MCN 机构（ORG）；数字人在广场被榜单（RANKING）排序；用户基于剧本/框架（SCRIPT）发起定制订单（CUSTOM_ORDER），订单引用陪演数字人/角色 SKU（ROLE_SKU）并产生样片（SAMPLE）、支付与分账（PAYMENT/LEDGER）；数字人可发布商单服务商品（SERVICE）并形成商单订单（GIG_ORDER）；成角线产生出品项目（PROJECT）、竞拍/邀约（BID）、审核工单（REVIEW）与授权书（CONSENT）。

一个用户可拥有多个数字人；一个数字人在机构模式下可被一个 MCN 挂靠（需授权关系）。

一个定制订单归属于一个主理数字人，可关联多个陪演数字人/角色 SKU，形成一对多明细。

订单、商单、竞拍都收敛到统一支付/分账账本，保证抽佣与分销分成可审计。

审核工单与订单/作品解耦：自娱线轻审核、发行线走严格审核工单，复用同一审核能力、不同规则集。

## 5.2  核心实体与建议字段

表 5-1  核心领域实体、关键字段与关联（字段为建议，最终以后端设计为准）

| 实体 | 建议关键字段 | 说明/关联 |
| --- | --- | --- |
| USER 用户 | user_id、手机号、实名状态、角色类型、钱包id、所属机构id | 自然人/机构主体，登录与权限基础 |
| AVATAR 数字人 | avatar_id、user_id、形象参数(发型/身材/五官)、认证标识、热度值、状态 | 核心资产；进广场、接单、参演主体 |
| ORG MCN机构 | org_id、资质、机构名、认证状态、分成比例【待确认】 | 批量管理旗下 AVATAR，参与分销 |
| AFFILIATION 隶属/授权 | id、org_id、avatar_id、授权范围、授权起止、证明材料 | 明确机构—艺人—平台权责 |
| SCRIPT 剧本框架 | script_id、题材(古装/穿越/都市)、模板/AI生成、档次、成本项 | 定主题后选框架，支持题库与AI辅助 |
| PROJECT 出品项目 | project_id、发起人、阵容、发行目标、合规状态 | 成角线载体（对外发行） |
| ROLE_SKU 角色/陪演 | sku_id、project/script_id、角色设定、价格、库存、类型(购买/陪演/竞拍) | 可被认购的最小单元 |
| CUSTOM_ORDER 定制订单 | order_id、avatar_id、六步配置、档次、首款/尾款、状态(表4-1) | 定制剧主线单据 |
| SAMPLE 样片 | sample_id、order_id、版本号、url、确认状态、修改轮次 | 支撑“先样片后尾款” |
| SERVICE 商单服务商品 | service_id、avatar_id、模板类型、自定义内容、定价、上下架 | 标准化模板+自定义定价 |
| GIG_ORDER 商单订单 | gig_id、service_id、需求方、金额、状态(表4-3) | 培育变现单据 |
| BID 竞拍/邀约 | bid_id、project_id、role_sku_id、出价人、金额、状态(表4-2) | 合规化“凑角”，不叫众筹 |
| PAYMENT 支付流水 | pay_id、关联单据、金额、类型(首款/尾款/角色/保证金)、渠道 | 统一收银，资金监管 |
| LEDGER 分账明细 | ledger_id、单据、总额、平台抽佣、主理人/MCN分成、状态 | 抽佣与分销可审计（6.3） |
| REVIEW 审核工单 | review_id、对象类型/id、线别(自娱/发行)、节点、结论、驳回原因 | 双轨审核（6.1） |
| CONSENT 肖像授权书 | consent_id、权利人、被授权avatar、范围/期限、法律模板版本 | 使用明星/他人形象必备 |
| RANKING 榜单快照 | rank_id、榜单类型、avatar_id、名次、热度因子、快照时间 | 热度/新兴/地区榜（6.4） |

# 6  关键业务规则（后端可配置，前端按规则渲染）

以下规则统一做成后台可配置项，前端通过配置/接口获取后渲染，避免把比例、阈值、措辞写死在客户端。

## 6.1  双轨内容审核规则矩阵

表 6-1  自娱线 vs 发行线审核规则对照

| 审核维度 | 对内自娱线（主角） | 对外发行线（成角） |
| --- | --- | --- |
| 审核目标 | 违法违禁拦截即可 | 达到广电及网络平台上线标准，可公开发行 |
| 内容尺度 | 允许个人幻想与理想化美化，不面向公众 | 符合公序良俗，严禁擦边/违规 |
| 政审/意识形态 | 一般不涉及发行，基础合规 | 必审，平台承担出品方责任 |
| 肖像/形象授权 | 涉及他人形象仍需授权，平台提供法律模板 | 必须授权齐备方可发行 |
| 审核通道 | 轻量机审+必要人审 | 严格人审，多节点（表4-4） |
| 不通过处理 | 禁止违法内容生成/交付 | 驳回并给原因，补正后可重申 |

## 6.2  定价与成本规则

成本导向：价格不固定，按剧本、算力、人工等成本项核算；源纪要中“5000 元”仅为示例，不写死。

分层定价：低档=标准化流水线生产（成本低、价格亲民）；高档=一对一深度定制（可邀请知名导演/监制，价格高；导演为示例）。

节点收费：定制采用“首款 + 样片确认后尾款”，首款比例、修改轮次【待确认】。

动态调价：支持运营按市场反馈与成本变化调整各档次价格与陪演/角色价格，保留价格版本。

## 6.3  抽佣与分账规则

平台抽佣：从商单收入、定制服务费中抽取一定比例，具体比例【待确认】、可按品类/机构等级差异化配置。

自主定价：用户或 MCN 拥有定价权，平台不干涉具体价格，只做交易撮合与资金结算监管。

分销机制：鼓励 MCN/经纪人带量，按带量给予分成，形成直销+分销网络；分销层级与比例【待确认】，需符合合规上限。

资金安全：交易资金先进入平台监管/担保，验收或样片确认节点后再分账，分账全程留痕可审计。

## 6.4  榜单与流量分发规则

榜单类型：艺人热度榜、新兴榜、地区榜等，对标音乐平台榜单，用排名制造驱动力。

因子建议：热度（作品/商单/互动）、新兴（增速/新人加权）、地区（地域维度）；具体因子与权重【待运营定义】，后端先做可配置打分与定时快照。

广场集合明星、素人、机构账号，统一以认证/机构标识区分，作为流量分发与展示窗口。

## 6.5  认证与确权规则

个人认证：实名+素颜照+身高体重，通过后授予“1:1 确权数字人”标识，提升可信度。

机构认证：MCN/经纪公司提交资质与授权证明，批量入驻并管理旗下艺人，展示机构标识（如“XX传媒”）。

授权关系必须可追溯：机构对旗下艺人、用户对他人/明星形象，均需范围与期限明确的授权记录。

## 6.6  合规红线与统一措辞（强约束）

表 6-2  风险点与合规处理对照（前后端文案/字段统一执行）

| 风险点 | 禁止/要求 | 合规替代/处理 |
| --- | --- | --- |
| 非法集资风险 | 禁止出现“众筹拍戏”等金融集资表述 | 统一用“邀约出演 / 角色竞拍 / 购买角色”，定性为商品交易 |
| 发行合规 | 发行线必须过政审、意识形态与法规审核 | 未过审不得发行；自娱内容不得公开上架 |
| 肖像权 | 使用明星/他人形象须合法授权 | 平台提供法律授权模板，无授权不得使用/发行 |
| 内容红线 | 违法违禁、擦边内容零容忍 | 自娱线拦截、发行线驳回并记录 |
| 宣传措辞 | 不得承诺收益、不得夸大制作规格 | 按实际档次与样片如实展示 |

# 7  角色与权限矩阵

下表为功能级权限基线（○=可见/受限，●=可操作，▲=审批/管理，—=不可见或不可用），后端须在接口侧强校验，前端仅做显隐与禁用。

表 7-1  功能 × 角色权限矩阵（基线，细节会上确认）

| 功能 / 角色 | 游客 | 注册用户 | 数字人主理人 | MCN机构 | 制作/导演方 | 平台运营 | 内容审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浏览广场/榜单/剧目 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 创建/编辑数字人 | — | ● | ● | ▲批量 | — | ▲ | — |
| 个人认证/1:1确权 | — | ● | ● | — | — | ▲ | ▲ |
| 机构认证与艺人管理 | — | — | — | ● | — | ▲ | ▲ |
| 下单定制/购买角色 | — | ● | ● | ● | — | ▲ | — |
| 样片确认/付尾款 | — | ● | ● | ● | — | ▲ | — |
| 发布商单服务/接单 | — | — | ● | ● | ○承接制作 | ▲ | — |
| 发起竞拍/邀约(成角) | — | — | ○ | ● | ● | ▲ | — |
| 制作与交付样片/成品 | — | — | — | — | ● | ▲ | — |
| 发行审核操作 | — | — | — | — | ○送审 | ▲ | ▲ |
| 定价/抽佣/榜单配置 | — | — | — | — | — | ● | — |
| 资金结算/提现审核 | — | — | ● | ● | — | ▲ | — |

# 8  0→1 MVP 范围与迭代建议

遵循“先跑通最小闭环、再逐步完善”的原则，优先验证“建立数字人 → 定制剧 → 样片确认 → 成品交付”这条主干，避免无关功能并行导致主线发散。

表 8-1  分期范围建议（P0=本次 0→1 必做）

| 优先级 | 范围 | 包含能力 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必做 | 最小价值闭环 + 合规底座 | 注册登录、创建数字人、定制剧六步向导、首款/样片/尾款、订单状态机、个人收藏、统一支付、自娱线轻审核、合规统一措辞；以及商用前置合规：实名/活体核身、人脸与声纹“单独同意”、电子授权书签署、授权链基础存证、数字人全程 AI 标识（见 §10） | 跑通“做自己主角”的付费交付闭环，且商用授权链不留硬伤 |
| P1 增强 | 变现与分发 | 艺人广场与三类榜单、商单市场与服务商品、抽佣分账与提现、MCN机构认证与艺人管理、参演现有剧目/角色购买、授权链档案完善与版权登记增值服务 | 形成商业闭环与流量驱动 |
| P2 进阶 | 发行与高端能力 | 成角竞拍/邀约、严格发行审核与渠道上架、高端一对一深度定制、AI辅助剧本增强、对接国家数字人身份标识标准与营业性演出“数字艺人卡/沙盒审批”、外部技术能力接入（见附录C/D） | 打通对外发行与价值升华 |

说明：成角（对外发行）涉及政审、意识形态与出品方责任，链路最重；若资源有限，P0 可先在数据结构与页面上预留“申请发行”入口，正式发行审核放 P2，但合规禁词与双轨数据字段须在 P0 就预留，避免后期返工。

# 9  待本次会议拍板问题清单

以下问题源纪要未给出确定值或存在多种实现方式，建议会上逐项拍板，结论直接回填本方案并锁定为唯一版本，避免多版本并行。

表 9-1  待拍板问题（按影响面排序）

| # | 待拍板问题 | 备选/说明 | 主要影响端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部导航是 5 Tab，还是“入戏/成角”合并 | 合并可减入口但易混淆两条业务线，建议分离 | 前端/产品 |
| 2 | 定制首款比例、样片时长、免费修改轮次 | 样片时长、首款比例、修改次数均为【待确认】 | 前后端/运营 |
| 3 | 平台抽佣比例、MCN 分销层级与比例 | 需可配置且符合分销合规上限 | 后端/运营 |
| 4 | 榜单热度/新兴/地区的因子、权重与更新频率 | 后端先做可配置打分与定时快照 | 后端/运营 |
| 5 | 未认证数字人的能力边界（能否下单/接单/发行） | 确权标识与开放门槛需明确 | 前后端 |
| 6 | 角色竞拍规则：是否保证金、出价步长、流拍处理 | 影响支付与状态机（表4-2） | 后端/产品 |
| 7 | 分级服务档位定义与价格区间 | 标准流水线 vs 高端一对一的具体差异 | 产品/运营 |
| 8 | 成角发行线是否进入 P0 | 重链路，建议 P0 预留入口、P2 正式上线 | 产品/研发 |
| 9 | AI 辅助生成剧本的接入程度 | 题库模板优先，AI 生成作为增强 | 后端/算法 |
| 10 | 自娱线形象“美化”边界与 1:1 确权的关系 | 自娱可美化、确权需真实，字段需区分 | 前后端/合规 |
| 11 | 全站合规禁词与替代措辞落地 | 禁用“众筹拍戏”，统一邀约/竞拍/购买角色 | 前端/后端/合规 |
| 12 | 定制六步是否允许跳步、回改与改价 | 影响向导交互与订单价格重算 | 前端/后端 |
| 13 | 人脸/声纹授权分级与商用门槛 | 本人/他人/纯虚拟三类分别需要哪些授权与存证（见10.5） | 产品/法务/前后端 |
| 14 | 确权存证/版权/公证服务商选型与单价 | 区块链存证、DCI、作品登记、公证的接入方与采购价（见表10-3、附录D） | 后端/法务/采购 |
| 15 | 确权成本由谁承担 | 平台承担基础版 / 用户自选增值 / 计入定制成本 | 产品/运营/财务 |
| 16 | 采购火山已备案模型后，我方应用侧算法备案/服务登记+安评是否办、何时办 | 模型本体备案火山已做、无需重复；但面向公众应用一般仍需以我方主体做简化登记/安评（见10.6表10-7） | 公司/法务 |
| 17 | 授权到期/撤回的处置策略 | 到期提醒、自动下架、删除并注销数字人的执行口径（法定要求） | 后端/合规 |
| 18 | 登记/公证增值服务：自营代理还是接入第三方 | 推荐模式一接入持牌机构；需确定电子签/存证/DCI代理/互联网公证处合作方（见10.8） | 产品/法务/商务 |
| 19 | 公司资质办理清单与时序 | 经营范围增项、ICP、等保三级、区块链信息服务备案是否/何时办 | 公司/法务/技术 |

# 10  数字人人脸/声音确权与合规备案（合规底座）

本章回应“用用户的数字人帮其盈利，若人脸、声音未确权是否有风险、手续如何补齐、如何嵌进 APP”。结论先行：人脸、声纹属于敏感个人信息，数字人商用必须“先授权、后建模，先确权、后商用，可撤回、全程留痕”；这是平台能跑通商单（③培育）与发行（④成角）的前置条件，建议在 P0 就搭好授权与存证主链路。

## 10.1  现状校准与未确权商用的风险

需先区分“已生效的上位法”与“即将落地的专门规章”：《民法典》《个人信息保护法》《互联网信息服务深度合成管理规定》《人工智能生成合成内容标识办法》已现行有效；专门的《数字虚拟人信息服务管理办法》目前为国家网信办 2026-04-03 公开征求意见稿（反馈截止 2026-05-06，尚未正式施行，需跟踪正式稿），工信部《数字人身份标识要求》强制性国家标准在制定中。这意味着合规义务现在就已存在，专门规章落地后只会更严。

表 10-1  数字人未完成授权/确权即商用的风险

| 风险类型 | 具体后果 | 对本平台的影响 |
| --- | --- | --- |
| 民事侵权 | 未经同意使用可识别特定自然人的脸/声，侵犯肖像权、声音权益（参照肖像权保护）与个人信息权益 | 下架、赔偿；平台作为服务提供者可能承担连带责任 |
| 行政违规 | 未取得敏感个人信息单独同意、未加 AI 标识、应备案未备案/未安评 | 责令整改、停服；数字虚拟人办法拟处 1万-10万、严重 10万-20万罚款，应用商店下架 |
| 刑事风险 | 情节严重时可能触及侵犯公民个人信息等罪名 | 对平台与直接责任人追责 |
| 商业断链 | 形象/声音权属不清，明星与 MCN 不敢授权、商单与发行无法过审 | ③培育、④成角两条变现/发行链路直接不可用 |

## 10.2  法规依据与对应动作

表 10-2  主要法规依据、核心要求与平台动作（状态截至 2026-09）

| 法规/标准 | 状态 | 与数字人相关的核心要求 | 平台对应动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《民法典》 | 已生效 | 肖像权；声音权益参照肖像权保护 | 取得权利人授权，明确用途/范围/期限 |
| 《个人信息保护法》第28、29条 | 已生效 | 人脸、声纹为敏感个人信息，处理须“单独同意”并充分告知，不得用概括授权 | 独立弹窗单独同意，逐项告知，留存同意版本 |
| 《互联网信息服务深度合成管理规定》 | 2023施行 | 人脸/人声编辑须告知被编辑个人并取得单独同意；实名认证；舆论属性需算法备案；显著标识 | 实名+单独同意+算法/深度合成备案+标识 |
| 《人工智能生成合成内容标识办法》 | 2025-09-01施行 | AI 生成内容强制显式+隐式标识 | 数字人展示区全程“数字人”标识，成片加显式/隐式标识 |
| 《数字虚拟人信息服务管理办法》 | 2026征求意见稿 | 单独同意、撤回即删除并注销数字人；未经同意不得做可识别真人的数字人；全程“数字人”提示；日志留存、申诉入口；舆论属性需算法备案与安评 | 按正式稿预留：撤回注销、授权链档案、日志与申诉、备案安评 |
| 工信部《数字人身份标识要求》强制性国标 | 制定中 | 规定数字人身份标识体系及注册、管理、标识要求 | 数据结构预留统一身份标识字段，便于未来对接 |
| 北京经开区“沙盒审批/数字艺人卡” | 2026-06地方试点 | 营业性演出准入：身份与权属证明+大模型内容安全审查 | 成角/营业性演出线跟踪试点，作为发行准入参考 |

## 10.3  三层合规框架（先厘清“备案/确权/存证”不是一回事）

口语中的“去相关部门备案确权”实际包含三个不同层次，责任主体与是否强制各不相同，平台不要混为一谈。

表 10-3  三层合规框架

| 层次 | 内容 | 责任主体 | 是否强制 | 在 APP 中的体现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层-A 模型本体资质 | 大模型/算法本体的生成式AI备案、算法备案 | 技术支持者=火山引擎（豆包/云雀已完成备案；我方采购其服务即可，无需重复做模型备案，不得套用其备案号） | 由火山承担 | 采购合同中留存模型名称与备案号 |
| 第一层-B 应用侧资质 | 以我方主体办理算法备案/大模型服务登记 + 安全评估（纯 API 调用、不改模型走“简化登记”，非完整模型备案） | 服务提供者=本平台公司 | 面向公众且具舆论属性/社会动员力时需要，材料比自研模型备案轻 | 后台合规台账，APP 显著位置公示所用模型与备案/登记号 |
| 第二层 真人授权确权 | 实名/活体核身 + 人脸、声纹敏感信息“单独同意” + 电子授权书（本人或权利人） | 平台组织、每个数字人权利人完成 | 商用强制，是合法性根基 | 确权/授权中心（10.5），作为商用闸门 |
| 第三层 资产存证/登记 | 授权书与形象/声音/成片的区块链存证、DCI/作品著作权登记、必要时公证 | 平台或用户（市场化服务） | 存证建议必备；版权登记/公证按需选用 | 授权链档案、证书展示，可做增值服务 |

## 10.4  市场确权/存证/公证服务与费用（2026-09 调研）

目前没有面向 C 端、由政府统一发放的“数字人脸/声音确权证书”；市场上成熟的是电子签名、区块链存证、DCI/作品著作权登记、公证四类市场化服务，平台可批量采购 API 后内嵌。价格为公开市场调研区间，随机构、套餐与采购量浮动，明细与来源见附录 D，最终以采购询价为准。

表 10-4  市场服务类型与参考费用

| 服务类型 | 作用 | 市场参考价 | 建议用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子签名/电子授权书 | 在线签署人脸/声音授权书，具电子签名法律效力 | API 约 0.1-2 元/份；SaaS 套餐数千-万元/年 | P0 接入，授权书必签 |
| 区块链电子存证 | 授权书/素材/成片哈希上链、可信时间戳 | 约 2-10 元/件（量大可低至 0.2-1 元） | P0 接入，固定授权与作品证据 |
| DCI 数字版权证书 | 数字版权确权凭证 | 19 元起/件，含官费约 180 元/件 | P1 作为增值/发行线选用 |
| 作品著作权登记 | 省版权局/国版正式证书 | 数字版约199元起；普通约299元、加急约699元；图30/音35/视频45元 | 发行线、机构与高端定制选用 |
| 授权/声明公证 | 对授权、单方法律行为公证，证据效力最强 | 单方声明约200-500元/件，身份协议约400-600元/件 | 明星/高价值数字人、争议高发场景选用 |
| 模型本体备案 | 火山引擎豆包/云雀已完成，采购即可 | 我方无需重复办理 | 合同留存其备案名称与编号 |
| 应用侧备案/登记 | 以我方主体的算法备案/服务登记+安评 | 官费低，代办/材料成本视机构而定 | 纯API调用走简化登记，仍建议尽早启动 |
| 官方数字艺人卡/沙盒审批 | 营业性演出合规准入 | 目前仅北京经开区试点，无全国统一收费 | 成角营业性演出线跟踪对接 |

## 10.5  APP 内“数字人确权/授权中心”落地设计

### 10.5.1  数字人授权分级（决定采集与授权强度）

表 10-5  三类数字人的授权要求分级

| 数字人类型 | 典型场景 | 必须完成的授权动作 | 可商用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯虚拟（计算驱动、不指向真人） | 完全虚构形象/系统音色 | 账号实名；告知为合成内容；全程数字人标识 | 可自娱；商用仍受内容审核约束 |
| 本人 1:1（用自己脸/声） | 用户为自己建模、自己盈利 | 实名+活体核身；人脸/声纹采集“单独同意”弹窗；电子授权书（用途/范围/期限/撤回条款）；上链存证 | 可接商单；满足条件可发行 |
| 他人/明星（用第三方脸/声） | 陪演、明星配戏、MCN艺人 | 权利人本人实名/活体确认或经公证授权；授权方扫码授权（参考真人人像库模式）；范围与期限明确；存证，高价值加公证 | 在授权范围内商用/发行，超范围即拦截 |

### 10.5.2  授权与确权流程、状态机

统一流程：实名/活体核身 → 敏感信息单独同意（独立弹窗、逐项告知）→ 签署电子授权书 → 采集素材并记录来源 → 授权书与素材哈希上链存证 →（可选）版权登记/公证 → 生成授权链档案与“1:1 确权数字人”标识；授权到期前提醒，撤回则停止生成、下架并按法定要求删除/注销。

表 10-6  数字人授权状态机（后端枚举建议）

| 状态 | 含义 | 可流转到 | 商用是否放行 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNVERIFIED 未实名 | 仅注册 | CONSENTING | 否 |
| CONSENTING 授权中 | 已进入单独同意/签署流程 | SIGNED / UNVERIFIED | 否 |
| SIGNED 已签授权书 | 电子授权书签署完成 | EVIDENCED | 受限（仅自娱） |
| EVIDENCED 已存证 | 授权与素材上链存证 | VALID / CERTIFIED | 是（可接商单） |
| CERTIFIED 已登记/公证 | 完成版权登记或公证 | VALID | 是（发行线优先） |
| VALID 有效 | 授权在有效期内 | EXPIRING / REVOKED | 是 |
| EXPIRING 临期 | 到期前提醒 | VALID（续期）/ EXPIRED | 续期前限制新接单 |
| EXPIRED 已到期 | 授权期满 | VALID（重新授权） | 否，自动停止新商用 |
| REVOKED 已撤回 | 权利人撤回同意 | 注销数字人、删除信息 | 否，依法删除/注销并留痕 |

### 10.5.3  新增页面与新增数据对象

新增页面：确权/授权中心、人脸授权页、声音授权页、“授权方扫码授权”页（他人/明星）、授权链档案（数字人电子档案）页、证书与存证详情页、授权撤回与续期页。

新增/扩展实体：IDENTITY_VERIFY 实名活体核验记录；扩展 CONSENT 授权书为“授权链”（单独同意版本号、用途、范围、期限、撤回记录）；EVIDENCE 存证/证书记录（类型、哈希、出证机构、证书号、费用、有效期）；AI_LABEL 标识记录；平台侧 FILING 备案台账（后台）。

商用闸门：在“发布商单服务、参与角色竞拍、申请发行”等动作前校验授权状态，未达 EVIDENCED/VALID 一律拦截并引导去确权；授权状态写入数字人名片与广场角标。

### 10.5.4  AI 合成内容标识（强制）

显式标识：数字人展示区域全程持续显示含“数字人”字样的显著标识；成片在起始画面/周边标注“AI 生成/数字人”。

隐式标识：在生成的图片/音频/视频文件元数据中写入合成标识与服务提供者信息，便于平台与渠道核验。

## 10.6  采购火山引擎模型下的责任分工与公司待办

本平台不自研大模型，直接采购字节火山引擎（豆包/云雀）的模型服务。据此厘清：模型本体的备案由火山作为“技术支持者”完成，我方作为面向公众的“服务提供者”仍承担应用侧义务，二者不能互相替代。

表 10-7  技术支持者（火山引擎）与服务提供者（本平台）责任分工

| 事项 | 火山引擎（技术支持者） | 本平台（服务提供者） |
| --- | --- | --- |
| 模型本体备案 | 豆包/云雀已完成算法备案与生成式AI服务备案（备案号在采购合同/控制台留存） | 无需重复办理模型备案，也不得直接套用其备案号 |
| 应用侧算法备案/服务登记、安评 | 提供合规材料与配合 | 面向公众且具舆论属性/社会动员力时，以我方主体办理（纯调用走简化登记）并做安全评估 |
| 用户实名 | 提供核身能力（可采购） | 必须落实真实身份信息认证，未认证不得发布 |
| 生成内容标识 | 提供显式/隐式标识能力 | 必须在数字人展示区与成片中实际落地标识 |
| 内容安全 | 提供内容安全审核 API/能力 | 建立自有内容审核、违法处置、日志留存、申诉举报机制，对最终面向用户的内容负责 |
| 人脸/声纹个人信息 | 提供安全沙箱等数据保护方案 | 作为个人信息处理者承担单独同意、最小必要、存储与删除责任 |
| 合同权责 | 签订服务协议、明确模型 SLA 与数据条款 | 与火山、与用户分别签协议，明确三方权责 |

向火山引擎索取并归档：模型名称、算法备案号、生成式AI服务备案号、安全与数据处理条款，作为我方应用侧登记与上架审查的上游依据。

以我方主体评估并办理应用侧算法备案/大模型服务登记与安全评估：本 APP 含广场公开展示、用户生成内容与短剧发行，通常会被认定具舆论属性/社会动员力，建议产品规划期即启动；纯 API 调用走简化登记，材料与周期低于自研模型备案。

应用商店/页面合规：在显著位置或产品详情页公示“所使用的已备案模型名称、备案号/上线编号”。

准备安全自评估报告、关键词拦截库、测试题集等材料；建立日志留存、人工+机审、申诉举报入口、身份动态核验与违规注销机制。

指定专人跟踪《数字虚拟人信息服务管理办法》正式稿与工信部数字人身份标识国标，落地后做一次合规对齐。

## 10.7  确权成本承担建议（部分待拍板，见表 9-1）

基础档（电子签名+一次区块链存证，单件成本约个位数元）建议平台承担或计入获客/制作成本，作为商用准入门槛，保证所有商用数字人证据链完整。

增值档（DCI/作品登记/公证）由用户或 MCN 按需自费，平台代收代办并透明加价规则；明星/发行线可强制要求更高等级。

对 MCN 批量授权提供批量签署与打包存证套餐，降低单户成本；具体定价与承担方式列入会议拍板。

## 10.8  平台提供“登记/存证/公证”增值服务的资质要求与模式

若要在 APP 内直接帮用户办理著作权登记、授权声明公证等，必须先分清“谁有资格出证”：著作权证书由国家版权登记机构出具、公证书只能由公证处出具，平台不能自行“发证/做公证”。可行路径是“持牌机构出证 + 平台做受理、代办与技术服务”。

表 10-8  各类确权服务的出证主体、能否自营、资质要求与推荐落地

| 服务项 | 出证/效力主体 | 平台能否自营 | 所需资质 / 门槛 | 推荐落地方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子签名/授权书 | 持 CA 牌照的电子认证机构 | 不建议自建 CA | 《电子认证服务许可证》门槛高：注册资本不低于3000万元、专业人员不少于30人、国家密码管理机构同意用密 | 接入 e签宝/法大大/上上签/腾讯电子签等持牌方 |
| 区块链存证/时间戳 | 区块链/司法链（电子数据证据） | 可做前端，链建议接入 | 自建对外区块链需办“区块链信息服务备案”；接入天平链/司法链等通常需等保三级与审批 | 接入版权链/司法链或第三方存证云，间接获得司法采信 |
| 作品著作权登记 / DCI | 中国版权保护中心、省级版权局 | 只能代理，不能自己发证 | 经营范围含“版权代理/知识产权服务”；成为版权保护中心备案代理机构、接入 DCI 体系；线上经营性服务需 ICP，证据系统建议等保三级 | 初期对接已备案 DCI/版权代理机构出证，规模化后申请自有代理资质 |
| 授权/声明公证 | 依法设立的公证处（国家特许） | 不能自营，必须公证处出证 | 与公证处签合作、接入其在线公证系统；平台仅做技术/协办；公证费与平台服务费分列 | 对接互联网公证处（如杭州互联网公证处等）线上受理、公证处审核出电子公证书 |
| 平台通用底座 | — | — | 营业执照增经营范围、ICP备案（经营性需 ICP 许可证）、等保三级（处理人脸声纹+证据系统）、持牌支付通道代收费用 | 随业务分期办理，P0 先规划 |

### 10.8.1  三种业务模式与红线

模式一（推荐，轻、快、合规）：集成代办——电子签/存证接持牌第三方、著作权登记对接已备案 DCI 代理机构、公证对接互联网公证处；APP 内做统一入口、订单、进度与证书展示，平台收技术服务费/差价/佣金，证书与公证书均由持牌机构出具。

模式二（中等投入，规模化后）：申请成为中国版权保护中心备案版权代理机构、接入 DCI、自建区块链节点并完成区块链信息服务备案、与公证处深度共建在线公证通道。

红线（不可行）：平台自行印制/出具“著作权登记证书”、以自己名义“公证”并出“公证书”、自建 CA 对外做电子认证——均属越界，公证特许业务违规还可能涉嫌非法经营或出具虚假证明。

### 10.8.2  数字人/AI 作品登记的特别提示

AI 生成内容能否构成著作权法意义上的“作品”存在不确定性，登记时通常需体现人类智力投入与独创性说明，并披露 AI 参与程度；平台代办须做材料与权属初审。

使用了特定自然人脸/声的数字人作品，登记与公证前必须具备 §10.5 的完整授权链（单独同意+授权书+存证），权属或授权存疑的不予代办。

收费必须清晰分列：官方/机构费用（官费、公证费）与平台服务费，票据与出证主体一致，避免误导用户“证书由平台颁发”。

# 附录 A  术语表

表 A-1  关键术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 数字人/主理人 | 用户创建的虚拟形象及其拥有者（主理人） |
| 艺人广场 | 集合明星、素人、机构数字人的展示与流量分发窗口 |
| 入戏 | 付费参与拍摄：参演现有剧目或定制专属剧目 |
| 陪演 | 从广场选择其他数字人/明星为自己的剧目配戏，产生费用 |
| 样片机制 | 先交付样片，用户确认满意后再付尾款、继续成品制作 |
| 培育 | 数字人接商单变现，平台抽佣、用户/MCN 自主定价 |
| 成角 | 面向公开发行的出品，严格合规，平台承担出品责任 |
| 邀约出演/角色竞拍/购买角色 | “众筹”的合规商品交易化表述，全站统一 |
| 1:1 确权数字人 | 通过个人真实身份与形象核验后获得的可信标识 |
| 双轨审核 | 自娱线轻审核、发行线严格审核的两套规则 |

# 附录 B  业务逻辑溯源

便于核对本方案与源纪要的对应关系，保证每条核心逻辑可回溯。

表 B-1  方案条目 ↔ 源纪要章节

| 本方案位置 | 对应源纪要内容 |
| --- | --- |
| 1.2 两条业务线 | 三-1 “主角”与“成角”的本质区别 |
| 1.3/§3 四大板块 | 二 APP 产品核心架构与四大板块 |
| 4.2 定制六步 | 三-2 定制剧制作流程 |
| 6.2 定价成本 | 三-3 定价与成本核算 |
| 6.5 认证 | 四-1 认证体系 |
| 6.1/4.5 审核 | 四-2 法律与合规规避、成角严格合规 |
| 6.6 合规措辞 | 四-2 众筹转售卖 |
| 6.3 分账 | 四-3 收益分配 |
| §8 MVP | 五-2 聚焦主干、快速迭代、文档统一 |

# 附录 C  非本期研发范围

源纪要第一部分“外部资源整合与资本布局”属于公司战略与资本层面，不进入 APP 前后端研发范围，仅作背景留存：

资本导师/战略合作方提供资本运作与方向指引，不在 APP 内实现功能。

芯片/硬件与平台股份互持等合作属公司治理层面，与本期产品功能解耦。

外部 AI 公司军工技术模块“帮助用户涨粉/提升内容质量”作为 P2 外部能力接入预留位（见表 8-1），本期不开发。

（注：源纪要中涉及具体人物身价、股权数值等为会议口头信息，与产品逻辑无关，本方案不予采用，亦不作为研发依据。）

# 附录 D  确权/存证市场服务与费用调研（2026-09）

下列为公开渠道市场调研价，随机构、套餐与采购量浮动，仅用于成本测算与选型，最终以采购询价/合同为准。

表 D-1  市场服务与公开报价

| 服务类型 | 参考提供方 | 公开报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区块链存证 | 制片帮数字版权 | 约 2 元/件、60 秒出证 | 版权联盟链、可司法核验 |
| 区块链存证 | 优保权 | 10 元/件（电子证书） | 另对接作品登记 |
| 区块链存证 | 贵州省版权登记平台 | 3.9 元/次，套餐折至 3 元/次 | 单次/批量套餐 |
| 区块链存证 | 青鸾印 BluSea | 5 元/次，499 元/年无限存证 | 低成本证据积累 |
| 电子签名/存证 | 一定签、爱签等 | API 约 0.1-2 元/份（量大更低） | 授权书在线签署 |
| DCI 数字版权 | 中版知识产权等 | 19 元起/件，含官费约 180 元/件 | 数字版权证书 |
| 作品著作权登记 | 省级版权局/国版通道 | 普通约 299、加急约 699；数字版约 199 起 | 正式登记证书 |
| 分类型登记 | 中版知识产权 | 图 30 / 音频 35 / 视频 45 元；数字版权约 180/作品 | 按作品类型 |
| 公证 | 各地公证处 | 单方声明约 200-500、身份协议约 400-600 元/件 | 政府指导价，复杂件协商 |
| 企业级存证 | 华为云数字资产链 DAC 等 | 企业套餐，按需报价 | 联盟链、可私有化 |
| 模型本体备案 | 火山引擎豆包/云雀 | 已完成，采购服务即可 | 我方无需重复办理，合同留存备案号 |
| 应用侧备案/登记 | 以我方主体的算法备案/大模型服务登记+安评 | 官费低，材料与代办成本另计 | 纯 API 调用走简化登记，仍建议尽早启动 |

# 附录 E  法规与权威参考清单

表 E-1  主要法规、标准与权威参考（截至 2026-09）

| 名称 | 发布机构 | 时间/状态 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《民法典》 | 全国人大 | 已生效 | 肖像权；声音权益参照肖像权保护 |
| 《个人信息保护法》第28、29条 | 全国人大常委会 | 已生效 | 人脸/声纹为敏感个人信息，须单独同意 |
| 《互联网信息服务深度合成管理规定》 | 网信办、工信部、公安部令第12号 | 2023-01 施行 | 人脸人声编辑单独同意、实名、备案、标识 |
| 《人工智能生成合成内容标识办法》 | 网信办等四部门 | 2025-09-01 施行 | 显式+隐式 AI 标识强制 |
| 《数字虚拟人信息服务管理办法（征求意见稿）》 | 国家网信办 | 2026-04 征求意见，待正式稿 | 授权、撤回注销、全程标识、备案安评、罚则 |
| 《元宇宙 分类与标识 数字人身份标识要求》 | 工业和信息化部 | 强制性国标制定中 | 数字人身份标识注册/管理/标识体系 |
| 数字艺人“沙盒审批”试点 | 北京经开区 | 2026-06 落地 | 全国首张数字艺人卡，营业性演出准入参考 |
| 真人人像库授权模式 | 行业商业实践 | — | 授权方移动端真人认证+授权，可作交互范式参考 |

说明：上述法规中“征求意见稿/制定中”的文件尚未生效，本方案已按“现行上位法已构成义务、专门规章落地后更严”的原则做前置设计，正式稿发布后需再做一次对齐。