ENGINEERING HANDOFF  /  DELIVERY BASELINE

# 从当前代码
交付完整 V5

晶晶日上 · 双人 / 双Codex 开发执行说明

D1  /  2026年10月16日

业务依据：客户V5（2026-10-13）
工程锚点：PR23 · 25e6d29
用途：旧成果归档、完整需求承接、两流协作与验收。

上一版增量清单侧重V4到V5的新专题，不能代表当前代码已经具备V4业务。本版按现有代码重建完整交付清单，保留可用基础，同时补齐消费者业务、旧规则迁移和V5新增能力。

重要状态：PR23尚未合并。当前连接可读取仓库，但取消Draft操作被权限拒绝。本包不改变main，不部署，不宣称V5或手机完整业务验收已经通过。

## 阅读目录

| 章节 | 内容 | 页 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Git现状与合并边界 | 2 |
| 02 | 19组当前业务差距 | 3 |
| 03 | 五项关键施工修正 | 4 |
| 04 | 完整交付范围：基础与交易 | 5 |
| 05 | 完整交付范围：经营与交付 | 6 |
| 06 | 两流分工与连续推进 | 7 |
| 07 | 下一阶段立即执行什么 | 8 |
| 08 | 规则待决：交易与权益 | 9 |
| 09 | 规则待决：履约与运营 | 10 |
| 10 | PR23本地合并操作 | 11 |
| 11 | 跨端验收与进度口径 | 12 |
| 12 | 来源、文件与交接边界 | 13 |

# 01  Git现状与合并边界

本轮对远端进行了实际读取；队友报告是代码差距审阅，不等于已批准全部旧PR或上线。最新提交与队友审阅提交之间仅有文档差异，因此其业务代码判断仍有适用基础。

| 对象 | 本轮核验结果 |
| --- | --- |
| PR23 | OPEN / Draft / mergeable=true；尚未合并；目标integration。 |
| 当前头 | 25e6d29f81fd882edc203b732a48fe90d15f8c9f |
| 队友审阅头 | f8d506dfbd4cd97f86519e51f9d7b795534e4c02 |
| 审阅后变化 | 2个提交、14个docs文件；源码、接口、数据库未变。 |
| 共同分支 | integration = 28662ab39950ad6a2f0b3c4ca372df9a65195b96 |
| main | eba5daedf71016b5c05661498a89fba57a4b21ed；未改变。 |
| 前置PR21 / PR22 | 当前头均为PR23祖先；无需再次逐份cherry-pick。 |
| 累计PR体量 | 127个提交、919个变更文件；不能算成本轮新增工作。 |
| 本轮合并尝试 | 取消Draft返回FORBIDDEN；复查仍未合并；未调用强制合并。 |

## 最新自动检查：不是旧版本的绿色状态

| 工作流 | 实际范围 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 38671221329 | 后端隔离MySQL、服务器功能及HTTP契约；配置和权限检查。 | 2个job成功 |
| 38671221280 | Flutter指定模块检查/测试＋Web构建；Vue构建和隔离API浏览器流程。 | 2个job成功 |

没有据此宣称Android/iOS正式包、真实付款、真实实名、长期模型、外部删除和V5整条链已经验收。当前PR正文仍说明手机业务验收未完成。

## 本次能够确认和不能确认的范围

已确认：远端提交/分支、祖先关系、文档差异、最新CI记录；抽查旧导航、旧分账与财务校验、人工制作和协作指令。

未完成：919文件逐行安全审计、全套本地重跑、真实设备和Provider测试。19组业务判断其余部分引用队友固定提交审阅。

合并语义仅为“旧阶段成果进入共同开发分支”。不能把Git合并状态、业务验收状态和正式启用状态合成一个“完成”。

# 02  19组当前业务差距

3组已有基础、6组部分重构、10组基本新增。分类来自队友2026-10-14报告；不是工时权重或完成百分比。下表保留其分类，摘要不替代源报告。

| 业务组 | 队友判断 | 本轮承接重点 |
| --- | --- | --- |
| 账号/短信/机构成员 | 已具备基础 | 复用真实会话与主体能力，不再重写登录。 |
| 合同/快照/许可材料 | 已具备基础 | 区分剧本开发许可与现成视频许可。 |
| 报价/订单/退款/结算 | 已具备基础 | 客户端真实收银与新费率另补。 |
| App导航与聚合 | 部分重构 | 旧五Tab、深链、返回和测试需迁移。 |
| 人工制作与验收 | 部分重构 | 复用派单/版本/反馈，新增故事和品类。 |
| 通告/项目/意向 | 部分重构 | 六类通告、单向投稿与资格未闭环。 |
| 消息与客服 | 部分重构 | 通知/留言不等于条件订单会话。 |
| MCN PC经营 | 部分重构 | 批量管理、分单、评论和看板仍需补。 |
| 运营CMS | 部分重构 | 补内容、动态采集、奖池和隐私工单。 |
| 公开艺人发现 | 基本新增 | 当前公开目录入口仍未开放。 |
| 线下试镜 | 基本新增 | 预约、接拒、退款、取样和清分新链。 |
| 多数字人管理 | 基本新增 | 私有档案不等于真实创建/公开经营。 |
| 实名光环与成长 | 基本新增 | 年龄、审核费、补件、评价分别建模。 |
| 星探/储值/城市榜 | 基本新增 | 不能复用供应方应付余额作充值。 |
| 视频现货交易 | 基本新增 | 购买权益、解锁与许可独立于制作。 |
| 品类与动态故事卡 | 基本新增 | 字段模板、草稿、补件、版本关联。 |
| 多人共创 | 基本新增 | 真实权利人去重、授权及10/20权益。 |
| 抽奖/制作金/面试券 | 基本新增 | 兑换、门槛、核销、曝光与补救。 |
| 隐私与青少年保护 | 基本新增 | 实际请求和处理状态，非本地开关。 |

来源：SRC-REVIEW第24—50行。本轮未按3/19、14/40等比率计算整体完成度。

# 03  五项关键施工修正

## 1. 导航迁移必须覆盖活跃页面和旧测试

app_shell.dart仍为首页/入戏/培育/成角/我的。V5要求广场/试镜/通告/消息/我的。更换标签之外，还要修改页面归属、登录直达、返回、旧地址和AGENTS旧导航段。原型已经有新Tab，不代表代码有。

## 2. 两层分账及财务来源校验同时分版本

当前MCN从平台佣金扣；V5从扣佣后的供给余额再分艺人80%、MCN20%。gigs/policy.js与settlement/source.js都绑定旧算法，必须一起迁移。

| 100元成交示例 | 平台 | MCN | 艺人 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样片：无推荐人 | 18.00 | 16.40 | 65.60 | 0.00 |
| 样片：有推荐人 | 10.80 | 16.40 | 65.60 | 7.20 |
| 商单/试镜：无推荐人 | 22.00 | 15.60 | 62.40 | 0.00 |
| 商单/试镜：有推荐人 | 15.40 | 15.60 | 62.40 | 6.60 |

这是按来源比例计算的含税成交额分配例，不是最终税后到账承诺。旧订单继续按旧快照重放；不得追改历史费率。

## 3. 人工承制扩展已有系统，不再造第二套

现有production已经有订单行、受派人、独立审核、多个交付版本、反馈及受控下载。新建故事模板、品类、补件、档期和个人片段关联，而非把全部制作流程再写一遍。

## 4. 现货与定制分链

现货：许可说明→付款→受信核验→已购权益→播放/下载。
定制：故事卡→报价合同→阶段付款→人工制作→版本反馈→验收。
现货不填故事、不等工单；故事提交不等于已付款或获准开工。

## 5. 消费者账本与消息必须新补业务

供应方应付≠客户储值；可用晶钻≠现金；累计成长≠可用积分；制作金券≠可提现余额。通知/对象留言也不等于单向意向、客服转单、条件双向会话。

# 04  完整交付：基础与交易

每个DEL均包含Core与Experience配对任务、来源、证据、依赖及反例。完整细则见02文档和Excel；这里给出共同范围，不代表已经认领。

| 编号 | 交付包 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| DEL-00 | 旧阶段归档、PR23合并与V5任务基线 | 治理衔接 |
| DEL-01 | 账号、主体、成员与三端访问 | 复用扩展 |
| DEL-02 | 实名年龄、主角光环与认证收费 | 新增业务 |
| DEL-03 | 多数字人、造型声音及基础创建托管 | 新增业务并复用档案 |
| DEL-04 | 广场艺人目录、城市筛选与匹配 | 新增业务 |
| DEL-05 | 艺人视频商品上架与内容运营 | 新增业务并复用审核 |
| DEL-06 | 现成视频的购买、许可和受控下载 | 新增业务 |
| DEL-07 | 报价合同、各商品收银与退款恢复 | 复用扩展 |
| DEL-08 | V5分账规则、历史订单与财务校验迁移 | 必须改算法，保留旧版 |
| DEL-09 | 真实试镜预约、到场取样与清分 | 新增业务 |
| DEL-10 | 六类通告与发布资格 | 复用项目基础后新增聚合 |
| DEL-11 | 意向卡、反向投稿与客服转单 | 新增业务 |
| DEL-12 | 订单会话、通知与客服权限 | 扩展已有通知，不冒充已完成IM |
| DEL-13 | 剧本商务供稿与运营入库 | 收回自助入口，保留历史 |
| DEL-14 | 定制品类与动态故事采集 | 新增业务 |

依赖是能力/契约依赖，不是把全部工作串成人类周数计划。前置能力已有稳定小契约即可并行；真实服务未开通只阻塞对应正式动作。

DEL-08先修规则机制，DEL-14/15复用已有定制骨架。DEL-06现货购买须有自己的验收；不能为了演示方便并入故事卡。

# 05  完整交付：经营与交付

每个DEL均包含Core与Experience配对任务、来源、证据、依赖及反例。完整细则见02文档和Excel；这里给出共同范围，不代表已经认领。

| 编号 | 交付包 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| DEL-15 | 真人承制、报价里程碑与交付 | 扩展现有制作链，不重建 |
| DEL-16 | 多人共创、去重授权及10/20权益 | 新增业务 |
| DEL-17 | 消费者储值与星探会员 | 新增业务，非供应方余额 |
| DEL-18 | 晶钻、消费成长与积分事件账 | 新增业务 |
| DEL-19 | 艺人六榜、买家城市榜及成长评价 | 新增并替换旧三榜口径 |
| DEL-20 | 一级推荐、7天归因及退款返佣 | 新增业务，与MCN分开 |
| DEL-21 | 晶钻抽奖、十连保底及概率发布 | 新增业务，规则待发布核验 |
| DEL-22 | 固定兑换、卡券制作金与中奖权益兑现 | 新增业务 |
| DEL-23 | 个人信息权利、青少年与消费保护 | 新增闭环并复用撤回 |
| DEL-24 | 私有素材、内容审核与AI标识全链 | 新增/扩展已有文件基础 |
| DEL-25 | MCN独立PC经营与个人轻操作 | 扩展现有Web机构基础 |
| DEL-26 | 运营CMS总工作台与规则发布 | 扩展现有运营，不另造全套后台 |
| DEL-27 | 非标参演、项目发行与收入凭证 | 复用项目及财务后扩展 |
| DEL-28 | 五Tab迁移、原型缺陷与视觉接线 | 真实页面重构＋设计修复 |
| DEL-29 | 集成验收、迁移恢复与发布证据 | 新增V5验收并保留旧回归 |

依赖是能力/契约依赖，不是把全部工作串成人类周数计划。前置能力已有稳定小契约即可并行；真实服务未开通只阻塞对应正式动作。

月冠军投票、固定兑换、满减门槛、曝光7天及面试券实际兑现均已明确列入，不再藏在“抽奖及相关功能”一句话后面。

# 06  两流分工与连续推进

| 开发流 | 固定标识 | 主要所有权 |
| --- | --- | --- |
| Core | chengcongcong222 | backend_server、迁移、OpenAPI、Provider、业务状态、资金和权利事实、服务端测试。 |
| Experience | FrontendLead 真实GitHub账号待确认 | 现有Flutter与Vue工作区、端侧调用、设计系统、导航、网页/原生构建与页面验证。 |

一个任务一个真实认领人。当前60项配对任务的claimed_by为空，不把本包建议分工冒充双方已接手。

## 保持现有仓库协作方式

继续使用docs/status三份进度、docs/tasks/board.json、contracts/openapi.yaml与implementation.json。Core将D1输入归并进去，不复制第二套活跃CURRENT。旧来源保存，修改失效导航和业务说明。

阶段内连续本地commit，阶段交付点集中push/PR。重要共享边界须另一方实际审阅；普通组件和内部实现不必每次回到外部顾问。未经许可不main、不部署、不真实收费。

## 六个实施里程碑，不按周限制Codex

| 里程碑 | 主要成果 |
| --- | --- |
| 一：共同起点 | PR23归档；费率/导航/旧规范迁移，主体和小契约。 |
| 二：两条客户链 | 现货购买与私人定制分别贯通；复用制作，补真实业务。 |
| 三：演艺撮合 | 试镜、通告、单向投稿、客服与条件订单会话。 |
| 四：经营成长 | MCN、储值/星探、晶钻、榜单/月冠军、一级推荐。 |
| 五：共创与权益 | 去重授权、10/20机制、抽奖、固定兑换、核销与奖品履行。 |
| 六：交付候选 | 合规闭环、发行/财务、迁移恢复、真机与真实服务分项核验。 |

运营管理页和用户保护从各领域第一步同步实现，不等所有C端完成后才补后台。技术基础和不受争议影响的工作可连续推进。

# 07  下一阶段立即执行什么

## 先归档，再从同一个integration起点施工

本地维护者按合并手册检查PR23头、目标、CI、祖先和审批，合并后保存实际merge SHA。若门禁未通过，仅先做固定头的只读设计，不虚报已经完成共同合并。

| Core本阶段 | Experience本阶段 |
| --- | --- |
| 归并D1来源、旧REQ60、任务和实现证据到现有board；更新失效AGENTS段。 | 核对实际GitHub账号、未推送工作和文件归属；从同一共同提交建新工作树。 |
| 准备分账新旧版本策略、财务校验、退款和尾差回归；不重算旧合同。 | 迁移活跃五Tab、旧路径和返回规则；更新导航测试，不只改底部文案。 |
| 冻结小契约：实名权利人、公开资料、商品类型、会话门禁、故事卡。 | 评审字段/错误/状态能否支撑页面；需要修改走契约请求，不直接改数据库。 |
| 故事卡接已有trade/production；现货另建购买权益路径。 | 动态故事及旧制作页接线；现货购买单独演示。修原型三项明确缺陷。 |

## 必须保留的工程边界

新业务先识别现有模块再扩展。不因客户列了production_jobs就复制已有制作记录；不因需要储值就把finance应付余额改名；不把线下试镜映射到旧项目页充数。

## 共享契约最小交付

请求/响应、身份和主体、当前状态及允许动作、错误/版本冲突、幂等、分页、敏感字段、旧端兼容、实际可调用范围。先交一个能力的可验收契约，不一次锁全站所有接口。

## 不需要等待全部外部服务才开发

可以实现身份/Provider适配和隔离测试；无真实证据时保持未验证。共创依赖权利人和授权契约，抽奖依赖积分事件账，不能把缺失依赖全部留到最终联调。

# 08  规则待决：交易与权益

既定V5方向不重问。下列是来源冲突或缺少执行条件，完整原文、问题、责任岗位与关闭节点见04文档。工作建议不等于已批准参数。

| 条目 | 需要收紧的具体问题 | 关闭时点 |
| --- | --- | --- |
| DEC-01 制作金的样片适用范围 | 明确“代做样片服务”和“现成视频”分别是否适用；不得把两种样片混为一类。 | 券定义/收银适用范围发布前 |
| DEC-02 免单奖的价值与成本 | 给出免单SKU、对外价值、平台履约成本、包含和排除费用。 | 奖池公示及免单发行前 |
| DEC-03 付款与接受后开聊 | 核定各业务的会话、联系卡、客服入口三项门禁。 | 对应会话开放前 |
| DEC-04 验收、售后和自动确认时钟 | 逐商品写交付起点、验收时限、售后时限、暂停/返修重计及清分触发。 | 自动推进/扣费/清分启用前 |
| DEC-05 星探充值资格、年度周期与发布权限 | 正式规则表说明充值累计/退款、首年与续期周期、冻结恢复、每等级可发布类型。 | 正式充值及相关发布权限前 |
| DEC-06 免费晶钻、累计获得与成长 | 哪些来源增加可用分/累计获得/合格消费成长；退款、过期、抽奖返分怎样变化。 | 积分发放及等级权益启用前 |
| DEC-07 共创人数权益与推荐费率 | 人数在何时锁定；退出后优惠、未成团退款、发起人自购/推荐同时身份怎样处理；确定费率版本。 | 共创正式报价/优惠/返佣前 |
| DEC-08 人格权、数字资产与成果权属 | 逐商品区分脸声、素材、外部模型服务权益、作品著作权和使用许可；代理范围独立。 | 相关正式签约/公开交易前 |
| DEC-09 十连保底算法和有效概率 | 确定保底如何触发/替换、各奖有效概率与成本、库存不足/故障恢复规则。 | 正式抽奖发布前 |

只限制受到该问题影响的真实动作，不让18项问题变成全项目停工条件。测试值可存在，但必须与待发布的正式规则分开。

# 09  规则待决：履约与运营

既定V5方向不重问。下列是来源冲突或缺少执行条件，完整原文、问题、责任岗位与关闭节点见04文档。工作建议不等于已批准参数。

| 条目 | 需要收紧的具体问题 | 关闭时点 |
| --- | --- | --- |
| DEC-10 制作节点、付款与取消 | 节点的成果、确认人、开工付款/放款条件；纠错与创意修改；部分履约取消依据。 | 具体商品正式出售前 |
| DEC-11 年龄、监护与代理确认 | 真实核验来源、误识别申诉、监护代办、未成年露脸但成年人委托的边界。 | 真人敏感处理及受限业务启用前 |
| DEC-12 真实付款渠道与点数来源 | 每类商品在哪端通过何种真实渠道支付；实际点数来源/有效期如何兼容渠道。 | 真实客户端收银启用前 |
| DEC-13 限额、冷静期与注销流程 | 单笔/日/月阈值、调高冷静期、误充处理；注销/删除受理、延期及异常说明。 | 真实资金和权益处理前 |
| DEC-14 实际结算、准备金与未来收入 | 付款机构支持范围、T+1含义、准备金责任和到账；渠道收入凭据与合同分配；成本核算单独。 | 自动出款/退款垫付及收益承诺前 |
| DEC-15 故事关系信息的用途和权利 | 哪些关系必要采集、谁能查看、是否用于复购/推荐、撤回删除及监护规则。 | 正式故事/关系采集与二次使用前 |
| DEC-16 面试、曝光与评选奖品的实际兑现 | 可供面试的项目/期限；曝光位置与起止、重复奖处理；月冠军奖励及异议。 | 奖品发行和活动发布前 |
| DEC-17 创建、托管和套餐的服务单位 | 收费按人/资产/任务哪一层；失败返还；托管范围/续期/取消；套餐预占核销期限。 | 服务SKU发布前 |
| DEC-18 MCN工作台与全平台CMS权限 | 确认模板/奖池/全局规则归平台；MCN仅维护自己的作品/商品/授权与订单。 | 相关配置写接口与管理端开放前 |

只限制受到该问题影响的真实动作，不让18项问题变成全项目停工条件。测试值可存在，但必须与待发布的正式规则分开。

# 10  PR23本地合并操作

本轮连接取消Draft失败；这里是给已安装Git/gh、已经获得授权的维护者执行的手册，不是已经完成的远端操作。

## 执行顺序

| 步骤 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 只读核对 | 运行tools/pr23_preflight.py。验证origin、PR头、integration、最新检查和21/22祖先；不ready、不merge。 |
| 2 实际审阅 | 确定只归档旧阶段成果；重要边界/安全问题和仓库要求的审批满足。不能假扮队友APPROVE。 |
| 3 Ready | gh pr ready 23 --repo Bill-Billion/jingjing；再次查看检查、头SHA和目标。 |
| 4 合并 | 按03手册用--merge及--match-head-commit锁定25e6d29完整SHA；不使用--admin或--auto。 |
| 5 核对结果 | 查mergedAt与真实mergeCommit；fetch并验证source为integration祖先；main保持不变。 |
| 6 双流起点 | 从实际origin/integration各建独立worktree，保留已有未提交工作，不reset覆盖。 |

## 不能做的捷径

不从旧main开V5新分支；不为重复合PR21/22再次cherry-pick；不squash丢祖先证明；不强推公共历史；不删除原始分支；不拿预生成merge_commit_sha当作已合并事实。

PR21/22可能因包含关系由GitHub识别状态，但必须读取实际结果。若仍开放，仅由维护者说明被PR23覆盖并决定关闭，不能虚报曾被独立批准。

## 本轮核对器的边界

脚本远端只GET，本地只fetch。输出只包含必要版本/检查信息，不打印密钥。它只能核对输入一致性，不会替代代码安全审计、跨流审阅和上线审批。离线测试通过也不等于已在用户环境合并成功。

头SHA、目标分支、共同版本或检查状态变化时立即停止。按照变化重新评估，不通过额外权限或强制操作绕过。

# 11  跨端验收与进度口径

133项拟验收包含121个检查单元及12条跨端业务链；目前均未执行。按业务链验收，不按页面数量统计交付。

| 编号 | 完整业务链 | 重点反例 |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | 现货购买 | 现货不进故事卡；跨买家拒绝；重复回调不重复发权 |
| E2E-02 | 私人高定 | 复用production；50%成本假设不参与定价算法；内部稿不推给客户 |
| E2E-03 | 试镜接单与拒绝 | 未接全退；无transport_fee；录用与履约分开 |
| E2E-04 | 投稿转正式合作 | 感兴趣不自动开聊或授予角色；重复回复只建一工单 |
| E2E-05 | 共创失败与成功 | 人数不是唯一开工门禁；退组/撤回/未成团各有处理；不能泄露他人私人故事 |
| E2E-06 | 积分兑换与核销 | 储值/晶钻/成长/券不同账；满减及适用商品由生效版本检查 |
| E2E-07 | 抽奖保底与故障 | 结果固定；不重复扣；保底分布有证据；生产规则未批准则仅测试 |
| E2E-08 | 星探续期与退款 | 充值不发分；同次充值不无限续年；未核验正式储值不启用 |
| E2E-09 | 中奖曝光与月冠军 | 付费投流不开不等于拒兑；100晶钻/每日10票/60-20-20按专项版本 |
| E2E-10 | MCN解约与V5分账 | 旧版算法/旧MCN/旧推荐快照重放；新规则只用于相应新单 |
| E2E-11 | 撤回与隐私删除 | 不以点击删除代替外部完成；保留例外可解释；失权缓存不泄露 |
| E2E-12 | 非标参与及发行收入 | 未来分红比例不乘本笔定制款；无真实渠道凭据不标已发行 |

## 每条记录六种不同的完成事实

实现已写完、测试已执行、另一方已检查、已推送、已合共同分支、正式服务可用分别登记。模拟付款、原型点击或内部状态不得填成真实资金、签署和模型成功。

原型缺陷必须修：动态品类字段；必填为空仍提交；未解析标题。无JavaScript报错不能抵消业务错误。公开录屏只用合成资料，正式素材使用权另核。

# 12  来源、文件与交接边界

## 来源与证据分工

| 来源 | 可以支撑什么 | 不能推定什么 |
| --- | --- | --- |
| 客户V5与专项 | 功能方向、价格规则及候选参数；冲突按决议统一。 | 不能证明业务代码已完成或服务已开通。 |
| 队友10月14日审阅 | 固定f8d506d下的19组差距、代码定位与测试范围。 | 不是全部PR批准；不能推定其他机器未上传工作。 |
| 本轮远端核验 | 25e6d29、2文档提交、祖先关系、CI及重点源码。 | 不是919文件逐行审计、真机或V5验收。 |
| PR0.5原型 | 信息结构、电影感风格和主要动作参考。 | 不是服务端权限、财务算法或真实API实现。 |
| 合规及财税材料 | 产品保护机制、待核验条款和实际证据清单。 | 不是普遍适用的最终法律/税务结论。 |

## 两个人实际使用哪些材料

本Word：理解共同范围和下一阶段安排。
02 Markdown：逐包查Core/Experience、依赖、契约及反例。
10 Excel：筛选任务、旧REQ、原型40条、19组现状、决定与验收。
08 / 09指令：分别给Core和Experience，明确身份、所有权与阶段推送。
data/：结构化输入及固定来源；正式归并进原仓库board后，仓库为活跃事实中心。

## 外部证据仍单独核验

实名年龄；长期数字人/OSS与删除；实际支付储值分账；审核与显隐标识；合同财税与发行；活动奖品；隐私、资质及发布。拥有API Key不证明这些能力已具备。

## 安全与完整性

sources仅复制白名单业务材料。机密交接ZIP、04服务密钥目录、.env、数据库和安装包没有重新打包。来源哈希、ID关联、依赖无环、未认领和未验收状态由工具核对，报告在本包11文件。

本包不会直接改远端源码或原型。PR0.5缺陷已列任务，下一阶段代码交付由双方按D1落实。所有新规则保留来源，未批准事项留空；不得让两个Codex各自选择一套冲突参数。

固定证据入口：data/remote_evidence.json；原始审阅：sources/v5-pr-gap-review-2026-10-14.md。GitHub PR23和两个最新工作流链接均在该证据表中。